АДМИНИСТРАЦИЯ   кожевниковского   района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 19.02.2016                                                                                                                                                          № 114

с. Кожевниково       Кожевниковского района       Томской области

О проведении противопаводковых мероприятий на территории

Кожевниковского района в 2016 году

В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики, жизнеобеспечения и социальной сферы в периоды сезонных половодий и паводков на территории Кожевниковского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Кожевниковского муниципального района по обеспечению противопаводковых мероприятий (приложение № 1).

2. Утвердить План первоочередных противопаводковых мероприятий (приложение № 2).

3. Возложить на оперативную группу контроль за возникающей ситуацией и координацию противопаводковых мероприятий на территории района, оказание помощи администрациям сельских поселений в ликвидации последствий сезонных половодий и паводков.

4. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с руководителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий всех организационно-правовых форм и форм собственности, дорожных служб, ООО «Кожевниковский комхоз», КР МУП «Комремстройхоз в срок до 25 03.2016:

3.1 проверить состояние гидротехнических сооружений и ливневых канализаций, инженерных коммуникаций, мостов;

3.2 установить контроль за уровнем и качеством воды на водозаборных узлах;

3.3 обеспечить постоянный контроль за состоянием стоков на очистных сооружениях;

3.4 проверить и обеспечить устойчивую связь с дежурным по администрации района, аварийно-восстановительными службами энергоснабжения, газового хозяйства, дорожной службы, медицинскими учреждениями;

3.5 принять меры, препятствующие затоплению энерго и газораспределительных объектов;

3.6 обеспечить готовность аварийных бригад, транспорта и откачивающих устройств.

4. Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации района Крайсману Ю.А,  в срок до 25.03.2016 :

- уточнить План действий в части ликвидации возможного наводнения, проверить готовность системы управления, связи, оповещения, сил и средств по ликвидации последствий затопления,

- оповестить население через средства массовой информации о весеннем паводке, мерах безопасности и правилах поведения у водоемов в период весеннего паводка.

5.  ОМВД России по Кожевниковскому району (Субботин И.В.),   оГИБДД (Пашкевич И.Н.) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой.

6. Заместителю главы администрации района по социальной политике, начальнику отдела образования Крайсман Н.А., руководителям муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждений в срок до 25.03.2016 провести предупредительные занятия с учащимися по правилам безопасности в период сезонных половодий и паводков.

7. Заместителю главы администрации района Вакурину В.И. в срок до 25.03.15 организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по обеспечению бесперебойного энергоснабжения и связи, готовности дорог в исправном состоянии.

8. При возмещении возможного ущерба, причиненного сезонными паводками и половодьями, руководствоваться постановлением главы Кожевниковского района «Об утверждении порядка расходования средств резервного фонда администрации района по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» от 14.03.2006 № 73.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы      района по вопросам коммунального хозяйства, строительства, общественной безопасности Вакурина В.И.

Глава района		                                                                                       А.М. Емельянов

Начальник отдела правовой

и кадровой работы

_____________М.В. Пономаренко

_____02.2016

Рассылка:

Главам сельских поселений

Вакурин В.И.

Крейцваль А.Г.

Крайсман Н.А.

Андреев М.В.

Жулин С.А.

Капустин Ю.П.

Оккель В.Г.

Степанюк А.В.

Аникин А.П.

Литавин С.Н.

Вильт О.Л.

Субботин И.В.

Пашкевич И.Н.

Крайсман Ю.А.

22-577

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кожевниковского района

от ____ ____________2016  №___

Состав

оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кожевниковского района

по обеспечению противопаводковых мероприятий

Председатель

Вакурин В.И.                                              – заместитель главы Администрации Кожевни-

ковсго района;

Заместитель председателя:

Крейцвальд А.Г.                                         – начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Кожевниковского района;

Члены оперативной группы:

Крайсман Ю.А.                                           – главный специалист по делам ГО и ЧС

Администрации Кожевниковского района;

Капустин Ю.П.                                            – директор ООО «Кожевниковский комхоз»:

(по согласованию);

Жулин С.А.                                                  – директор КР МУП Комремстройхоз;

Бабушкин Д.В.                                             – начальник ПЧ № 6 ФГКУ «3 отряд ФПС»

(по согласованию);

Литавин С.Н.                                                – главный врач ОГБУЗ Кожевниковская РБ

(по согласованию);

Андреев М.В.                                               – начальник управления по социально-

экономическому развитию села Админи-

страции Кожевниковского района

Главы  поселений.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от ___  ___________2016  №___

План

первоочередных противопаводковых мероприятий на территории Кожевниковского района на 2016 год

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Уточнение районов возможного подтопления и организация постоянного контроля за развитием паводковой обстановки | до 01.03.2016 | Главы сельских поселений |
| Проверка состояния мостовых и дорожных водопропускных сооружений и обеспечение готовности к безаварийному пропуску паводковых вод | до 01.04.2016 | КЧС ПБ района, ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» |
| Очистка от снега и наледи кровель жилых домов и административных зданий образовательных учреждений | до 01.03.2016 | ООО «Кожевниковский комхоз», ОУ |
| Создание в необходимых объемах запасов ГСМ, ремонтных материалов для проведения аварийно-технических и восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. | до 01.04.2016 | КЧС и ПБ, управление финансов Администрации района |
| Организация работ по регулярной очистке дорожных водопропускных сооружений, водосточных и перепускных труб плотин, колодцев, лотков, коллекторов от мусора и наледи. | планируемый период | Главы сельских поселений, руководители предприятий, ДРСУ |
| Очистка территорий и вывоз снега в специально отведенные места (снегоотвалы) | до 01.04.2016 | Главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций |
| Проверка объектов жизнеобеспечения (электро- тепло- водоснабжения) на предмет безаварийной работы | март-апрель | Противопаводковая комиссия района, главы сельских поселений |
| Организация проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления, контроль за их выполнением | до 29.03.2016 | Отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Кожевниковском районе |
| Проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления), содействие в организации его страхования | до 15.03.2016 | Противопаводковая комиссия, главы сельских поселений |
| Согласование с начальником Кожевниковского гарнизона порядка привлечения подразделений ПЧ и специальной техники для защиты населения от ЧС, вызванных весенним паводком | до 20.03.2016 | Проивопаводковая комиссия, главы сельских поселений |
| Организация разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Проведение подворного опроса жителей в зонах вероятного подтопления о необходимости их эвакуации, создание условий для расселения. | планируемый период | Противопаводковая комиссия, главы сельских поселений |
| Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод | до 30.03.2016 | Противопаводковая комиссия, ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» |
| Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающими естественные и катастрофические уровни подъёма паводковых вод | до 30.03.2016 | Главы сельских поселений, ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» |
| Приведение в порядок площадок временного хранения и сортировки ТБО и подъездных путей к ним | март | Главы сельских поселений, ООО «Кожевниковский комхоз» |
| Организация оповещения населения и организаций муниципального образования об опасности через СМИ при угрозе возникновения ЧС связанной с пропуском паводка | планируемый период | Противопаводковая комиссия, главы сельских поселений |
| Проверка наличия и технического состояния откачивающих средств на объектах экономики с целью создания резерва для маневра ими при угрозе подтопления населенных пунктов и отдельных жилых строений. | до 06.04.2016 | Противопаводковая комиссия |
| Обеспечение своевременного финансирования мероприятий по ликвидации последствий ЧС, связанных с пропуском паводковых вод | по решению КЧС и ПБ | КЧС и ПБ района, управление финансов администрации района |
| Подготовка плавсредств и заключение договоров с судовладельцами на участие в спасательных работах при прохождении весеннего паводка | март-апрель | Проивопаводковая комиссия, главы сельских поселений |
| Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период прохождения паводка | март-июнь | Противопаводковая комиссия района |
| Обеспечение гарантированной связи на весь период противопаводковых мероприятий | планируемый период | Кожевниковский ЛТУ |