# Герб 2

ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

# **РЕШЕНИЕ**

# **26.10.2017 № 173**

# **с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

Об исполнении решения Думы Кожевниковского района

от 08.12.2015 г. № 29 «Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Кожевниковского района»

В соответствии с Положением об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы Кожевниковского района, утвержденного решением Думы Кожевниковского района от 30.07.2015 г. № 400, рассмотрев информацию представленную Администрацией Кожевниковского района о ходе выполнения решения Думы Кожевниковского района от 08.12.2015 г. № 29

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию Администрации Кожевниковского района о ходе выполнения предложений избирателей кандидатам на муниципальных выборах 13 сентября 2015 года согласно приложению  и продолжить работу по исполнению наказов в полном объеме.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы В.Н. Селихов

Глава района А.М. Емельянов

Приложение к решению

Думы Кожевниковского района

от 26.10.2016 г. №173

# Перечень

наказов избирателей, данных кандидатам в период предвыборной кампании на муниципальных выборах Кожевниковского района 13 сентября 2015 года

(информация о выполнении по состоянию на 26.10.2017 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание предложения | Сумма затрат  (тыс.руб) | Сроки  выполн  ения | Финансовое  обеспечение (в тыс.руб.) | | | | | Муниципальные программы  Информация на 20.10.2017 | Ответственный исполнитель | |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | **Округ № 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Устройство искусственной неровности на ул. Ленина между ДДТ и Школой искусств | 50,0 | 2016 | 50,0 |  |  |  |  | **Не выполнено.**  **Проектом организации дорожного движения сельского поселения предусмотрены только дорожные знаки** | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Строительство и благоустройство автомобильных СТОЯНОК в районе торговой площади (центр с. Кожевниково, м-ны «Вариант», «Лайдер», дом детского творчества (со стороны ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |  | **Запланирован ямочный ремонт в 2018 г. Парковка перед ДДТ проектом организации дорожного движения запрещена** | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Наведение порядка на прилегающей к пивзаводу территории:  - обустройство площадок для большегрузного транспорта,  - устранить дефекты на а/дорогах ул. Покрышкина и пер. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  | **Работа проведена.**  **Пер. Северный – логистический центр,**  **Сделан ямочный ремонт по ул.Покрышкина, отсыпаны площадки по пер.Дзержинского к территории, прилегающей к Пивзаводу** | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Решить вопрос о закрытии (запрете) длительных стоянок большегрузного транспорта на территории АЗС по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  | **Вопрос не решен, т.к. это территория (земельный участок) Роснефти** | Глава Кожевниковского СП | |
|  | Проведение ямочного ремонта на ул. с. Кожевниково не реже 2 раза в год (май, август) |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнено.**  **2 раза в год проводится ремонт**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Ремонт и профилирование грунтовых и гравийных дорог 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнено.**  **Грейдирование 2 раза в год (весной и осенью)**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Ремонт участков автомобильной дороги: от пер. Дзержинского до ворот школы №2 (подъездной путь); пер. Плеханова; пер. Глухой; ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |  | **Сделано.**  **от пер. Дзержинского до ворот школы №2 (подъездной путь)- сделали;**  **пер. Плеханова; пер. Глухой; ул. Набережная – грейдирование, окювечивание, частичная отсыпка**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Строительство водопровода по ул. Чекулаева |  |  |  |  |  |  |  | **Не сделано** | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского сп | |
|  | Решение вопросов по земельным участкам Кожевниковского поселения предназначенным для посадки картофеля гражданами сельского поселения вдоль а/д Кожевниково – Уртам (перераспределить неиспользуемые участки) |  |  |  |  |  |  |  | **Работа проведена. Связались с владельцами, владельцы не отказываются от своих участков, т.к. используют их.** | Глава Кожевниковского сп | |
|  | Перераспределение земельных участков для сенокошения вдоль а/д Кожевниково-Уртам |  |  |  |  |  |  |  | **Работа проведена. Связались с владельцами, участки перераспределены. Осталось 2 участка, т.к. владельцы используют их.** | Глава Кожевниковского сп | |
|  | Строительство бассейна в с. Кожевниково |  |  |  |  |  |  |  | **Не сделано** |  | |
|  | **Округ № 2** |  | | | | | | | |  | |
|  | Ремонт водопровода по ул. Калинина в с. Кожевниково (300м) и бурение скважины | 2800,0 | 2017 |  | **ПСД на**  **бурение скважины**  **472,7 т.р.** | В 2018-2019 гг. |  |  | **План 2018 – 2019 гг.** | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Строительство и благоустройство автомобильных СТОЯНОК в районе: детского сада «Колокольчик»; перенос остановки в районе администрации в глубь (за ограждение) |  |  |  |  |  |  |  | **Сделано**  **2017 г. ул.Титова стоянка д/с Колокольчик;**  **Остановка перенесена на ул. Полевая (по предписанию**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Сибирская; пер. Спортивный |  |  |  | **2017 г. – ул.Сибирская ремонт дороги произведен от ул.Ленина до Сибирская д.58,**  **Пер.Спортивный – ямочный ремонт 1262,6 т.р.** |  |  |  | **Сделано**  **2017 г. – ул.Сибирская ремонт дороги произведен от ул.Ленина до Сибирская д.58,**  **Пер.Спортивный – ямочный ремонт 1262,6 т.р.**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Строительство асфальтобетонной дороги:  - по пер. Дзержинского от ул. Мичурина до ул. Гагарина (рядом со стадионом);  - по ул. Парковая (от стадиона до пер. Дзержинского) |  |  |  | **по пер. Дзержинского от ул. Мичурина до ул. Гагарина (рядом со стадионом)- ГПС в 2017 г., 694,6 т.р.**  **по ул. Парковая (от стадиона до пер. Дзержинского) – запланирован ремонт в 2018 г.**  **2333,2 т.р.** |  |  |  | **Сделано**  **по пер. Дзержинского от ул. Мичурина до ул. Гагарина (рядом со стадионом)- ГПС в 2017 г., 694,6 т.р.**  **по ул. Парковая (от стадиона до пер. Дзержинского) – запланирован ремонт в 2018 г.**  **2333,2 т.р.**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Обустройство пешеходных дорожек  1.ПД в парке (от ул. Зеленая до ул. Гагарина (м-н Ярче)  2. ПД от ул. Титова до многоквартирных домов ул. Титова, 3а,5а.  3. ПД на улице Зеленая (от ул. Комарова до ул. Титова).  4. ПД пер. Дзержинского (от ул. Карла Маркса до ул. Калинина). |  |  |  |  |  |  |  | **п.1. – проведен ремонт**  **п.2,3,4 - нет** | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Строительство очистных сооружений для водопроводов по с. Кожевниково (либо частичная замена водопроводов) |  |  |  | **ПСД для ЛОС 800 т.р. – исполнение ноябрь 2017** |  |  |  | **Станция очистки воды (ЛОС) план на 2018 г.** | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Строительство подъездного пути к сливу канализационных отходов в районе таежки (за больницей) |  |  | **100 т.р сделали** |  |  |  |  | **Сделано** | Вакурин В.И.,  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Перераспределение земельных участков для сенокошения вдоль а/д Кожевниково - Ювала |  |  |  |  |  |  |  | **Работа проведена. Связались с владельцами, участки перераспределены.**  **Осталось 10 участков, т.к. владельцы пользуются ими.** |  | |
|  | Рассмотреть возможность организации горячего питания в выходные и праздничные дни на стадионе «КОЛОС» (каток) |  |  |  |  |  |  |  | **Вопрос рассматривался.**  **Не сделано.** |  | |
|  | **Округ № 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Ямочный ремонт дороги от автобусной остановки до школы в с. Зайцево, 700 м | 200,0 | 2017 |  |  |  |  |  | **Сделано**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.  Глава Староювалинского СП | |
|  | Капитальный ремонт крыши Дома культуры в с. Старая Ювала | 832,0 | 2017 | **346,490 т.р.**  **Ремонт проведен** |  |  |  |  | **Сделано**  «Культура» | Ткаченко Г.Н. | |
|  | Реконструкция гаража для школьного автобуса в с. Елгай | 350,0 | 2017 |  | **570,2 т.р. до конца 2017 г. ,**  **выполнена реконструкция на сумму 399 т.р. (работы по электричеству- ноябрь 2017г)** |  |  |  | **Сделано**  «Образование» | МА Царева | |
|  | Замена двух ветхих окон в библиотеке (здание школы) на пластиковые в с. Елгай | 24,0 | 2016 | 24,0 |  |  |  |  | Сделано«Культура» | Ткаченко Г.Н. | |
|  | Ремонт крыши в начальной школе с. Хмелевка | 321,0 | 2018 |  | ПСД  11,0 | СМР  310,0 |  |  | **План 2018 г.**  «Образование» | МА Царева | |
|  | Устройство сцены в Доме культуры с. Хмелевка | 60,0 | 2016 | 60,0 |  |  |  |  | **Не сделано,**  **Работники клуба отказались от этого**  «Культура» | Ткаченко Г.Н. | |
|  | Ремонт дороги от трассы до д. Муллова  (асфальтобетонное покрытие) | Письмо в автодор, |  |  |  |  |  |  | **Письмо было подготовлено** | Вакурин В.И. | |
|  | Ремонт дороги от трассы до д. Кожевниково на Шегарке  (асфальтобетонное покрытие) | Письмо в автодор |  |  |  |  |  |  | **Письмо было подготовлено** | Вакурин В.И. | |
|  | Строительство станции водоочистки в с. Песочнодубровка |  |  |  | **На устройство инженерных коммуникаций для ЛОС 46,6 т.р.**  **Оплата за станцию пойдет централизованно из областного бюджета** |  |  |  | **План до конца 2017 г.**  «Модернизация ком.инфраструктуры» | Вакурин В.И.  Глава Песочнодубровского СП | |
|  | Реализация проекта по модернизации уличного освещения в с. Песочнодубровка с заменых светильников на светодиодные (ул. Советская, 2,8км) | 2543,34 | 2016 | **2427,4 исполнено** |  |  |  |  | **Работы сделаны**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Песочнодубровского СП | |
|  | Ремонт водопровода по ул. Молодежной в с. Песочнодубровка, 850 м | 2847,42 | 2017 |  | ОБ-2256,42  МБ-541,0  Внеб -50,0 |  |  |  | **План 2018**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Песочнодубровского СП | |
|  | Ремонт водопровода по ул. Школьной в с. Песочнодубровка, 200 м | 900,0 | 2019 | **Изготовлено ПСД и госэкспертиза 64,7 т.р.** |  | ПСД -200,0 | СМР  700,0 |  | **План 2018**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Песочнодубровского СП | |
|  | Ремонт дорожного полотна подъезда Терсалгай-Успенка |  | 2016 | **4812,2 т.р.** |  |  |  |  | **Сделано в 2016 г.**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.  Глава Песочнодубровского СП | |
|  | Разработка ПСД на бурение скважины с установкой водонапорной башни в д. Новоуспенка |  | 2016 |  |  |  |  |  | **Не сделано.**  **В силу отсутствия денежных средств.**  «Модернизация ком. инфраструктуры» | Вакурин В.И.  Глава Песочнодубровского СП | |
|  | О взаимодействии с депутатами Законодательной Думы Томской области по вопросу ремонта ОВП в с. Старая Ювала (включение в наказы депутатам Зак. Думы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Депутаты округа | |
|  | **Округ № 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Реконструкция уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в селах Новопокровского сельского поселения | 1400,0 | 2017 |  | ПСД  300,0 | СМР  1100,0 |  |  | **Произведена частичная замена ламп освещения на энергосберегающие лампы**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Новопокровского СП | |
|  | Реконструкция водонапорной башни по ул. Заречной в д. Сафроновка | 100,0 | 2017 |  | 100,0 |  |  |  | **Не выполнено. Нет денежных средств**  «Модернизация ком. инфраструктуры» | Вакурин В.И.  Глава Новопокровского СП | |
|  | Замена водопроводной линии по ул. Таежной в д. Сафроновка 1,5 км | 4140,0 | 2019 |  |  | ПСД – 840,0 | СМР-  3300,0 |  | **План на 2019 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Новопокровского СП | |
|  | Замена водопровода по ул. Новой и ул. Советской в с. Десятово (535,0)  в ремонт водонапорной башни | 1143,0 | 2017 |  | **97,4 т.р. исполнено** |  |  |  | **Сделано, ремонт башни и 40 м водопровода – 2017 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Новопокровского СП | |
|  | Завершение газификации по Новопокровскому сельскому поселению | 47514,72 | 2017-2018 |  | **18324,3 т.р. до конца года будет исполнено** | 42841,72 |  |  | **12,343 млн.руб. на газоснабжение с.Новопокровка в 2017 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Новопокровского СП | |
|  | Ремонт уличного освещения по ул. Молодежной в с. Киреевск | 20,0 | 2016 | 20,0 |  |  |  |  | **Сделано** | Вакурин В.И.  Глава Кожевниковского СП | |
|  | Строительство полигона для твердых бытовых отходов в с. Киреевск |  |  |  |  |  |  |  | **Участок сформирован.**  **План до конца 2017 года**  «Модернизация ком. инфраструктуры» | Вакурин В.И.  Глава Кожевниковского СП | |
|  | **Округ № 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Внедрение пилотного проекта для завершения реконструкции водопроводных сетей на территории Уртамского сельского поселения | 31084,93 | 2016-2018 | **1993,7 – реконстр.**  **водопровода по ул.Лесная** | **298,5 т.р. ПСД на реконструкцию водопр.** | 15131,0 |  |  | **ПСД готов, план 2019 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Уртамского СП | |
|  | Реализация проекта по модернизации уличного освещения в с. Уртам с заменых светильников на светодиодные | 276,8 | 2016 | 276,8 |  |  |  |  | **Не сделано в силу отсутствия денежных средств** | Вакурин В.И.  Глава Уртамского СП | |
|  | Капитальный ремонт здания Уртамской общеобразовательной школы | 79730,18 | 2020 |  |  |  |  | 79730,18 | **План 2020 год**  «Образование» | МА Царева | |
|  | Строительство крытой автобусной остановки в с. Уртам | Письмо в дорожный фонд |  |  |  |  |  |  | **Письмо было отправлено.** | Вакурин В.И. | |
|  | Строительство детской площадки на ул. Фрунзе (между почтой и ДК) в с. Уртам | 2000,0 | 2020 |  |  |  | ПСД  Внебюд -200 | СМР  1800,0 | **План 2020 год**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» (грантовая поддержка | Глава Уртамского СП | |
|  | Реконструкция уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в селах Малиновского сельского поселения | 250,0 | 2017 |  | 250,0 |  |  |  | **Не сделано** | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в с. Тека: ул. Молодежная - 400 м, ул. Набережная – 600 м | 1011,0 | 2019-2020 |  |  | ПСД  35,0 | СМР  400,0 | СМР  576,0 | **План 2019-2020 гг.**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Улучшение работы сотовой связи в с. Тека |  |  |  |  |  |  |  | **Вопрос открыт** | - | |
|  | Улучшение работы Интернета в селах Малиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | **Сделана оптиковолоконная линия 2017 г.** | - | |
|  | Строительство начальной школы в с. Тека | 33063,81 | 2017 |  | **капитальный ремонт, срок окончания 01.11.2017г общая сумма 6 800 т.р.** |  |  |  | **В работе – кап.ремонт срок окончания 01.11.2017г**  Образование | МА Царева | |
|  | Замена водопровода по ул. Молодежной в с. Тека, 450 м | 1600,0 | 2019 |  |  | ПСД  600 | СМР  990,0 |  | **План 2019 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в с. Новосергеевка: ул. 8 Марта – 350 м, ул. Советская – 540 м, ул. Молодежная – 800 м | 360,0 | 2017 |  | **2645,3 т.р.** |  |  |  | **Сделано - от ул.Лыскова 17 до ул. Ленина 8**  **0,517 км**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Замена водопровода по ул. Новая жизнь в с. Новосергеевка 450м | 1600,0 | 2019 |  |  | ПСД  610,0 | СМР  990,0 |  | **План 2019 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Ремонт плотины «Крыловская» в с. Новосергеевка | 28,0 | 2016 | 28,0 |  |  |  |  | **Сделано.**  **Частичный ремонт** | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Замена водопровода по ул. Кирова – 1500 м в с. Малиновка | 4190,0 | 2020 |  |  |  | ПСД  810,0 | СМР  3380,0 | **План 2020 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в с. Малиновка: ул. Кирова – 800 м, ул. Верхняя – 600 м | 870,0 | 2016-2017 | 520,0 | 350,0 |  |  |  | **2018 г. – ул.Кирова**  Развитие и содержание автомобильных дорог | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Капитальный ремонт Малиновской ООШ | 72470,43 | 2020 |  |  |  |  | 72470,43 | **План 2020 г.**  Образование | МА Царева | |
|  | Замена водопровода по ул. Молодежная в с. Борзуновка – 800 м | 2460,0 | 2019 |  |  | ПСД  700,0 | СМР  1760,0 |  | **План 2019 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия улиц с. Борзуновка и д. Верхуртамка | 200,0 | 2016 | 200,0 |  |  |  |  | **Сделано**  **Ямочный ремонт ул.Гагарина д. Борзуновка**  Развитие и содержание автомобильных дорог | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | Ремонт плотин на прудах «Лучининский» и «Лодухино» в с. Борзуновка | 1602,0 | 2016-2017 | ПСД – 52,0  СМР – 50,0 | СМР – 1500,0 |  |  |  | **Не сделано.**  **Нет фин. средств.** | Вакурин В.И.  Глава Малиновского СП | |
|  | О взаимодействии с депутатами Законодательной Думы Томской области по вопросу ремонта ОВП в  с. Малиновка (включение в наказы депутатам Зак. Думы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Депутаты округа | |
|  | О введении в эксплуатацию станции водоподготовки в  с. Уртам |  |  |  |  |  |  |  | **Не сделано.**  **Готовится ПСД на реконструкцию** | Вакурин В.И.  Глава Уртамского СП | |
|  | **Округ № 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Улучшение качества питьевой воды в д. Ерестная |  |  |  |  |  |  |  | **Программа «Чистая вода», чистая вода будет в Базое и Чилино, вопрос по Ерестной будет решаться** |  | |
|  | Строительство нового Дома культуры в с. Чилино |  |  |  |  |  |  |  | **Не сделано.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Ткаченко Г.Н.  Вакурин В.И.  Глава Чилинского СП | |
|  | Капитальный ремонт Чилинской СОШ | 71184,49 | 2017 |  | **51398,5 т.р.** |  |  |  | **Работы ведутся**  **В стадии капитального ремонта, срок окончания 2 кв. 2018г .**  «Образование» | М.А. Царева | |
|  | Строительство спортивной площадки в с. Чилино | 2900,0 | 2019 |  |  | ПСД  100 | СМР  2800,0 |  | **План 2019 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Ткаченко Г.Н. | |
|  | Строительство водяной скважины и установка напорной емкости на ул. Колхозной в с. Чилино | 4246,4 | 2019 |  |  | ПСД 1120,0 | СМР 3126,4 |  | **План 2019 г.**  «Модернизация ком. инфраструктуры» | Вакурин В.И.  Глава Чилинского СП | |
|  | Подсыпка ГПС и грейдирование дороги от Базойского перекрестка до с. Батурино | Письмо в автодор |  |  |  |  |  |  | **Сделано 2016 г.** | Вакурин В.И. | |
|  | Укрепление дорожного полотна на спуске по ул. Набережной между домами №40 и №40A (предупреждение ЧС) |  |  |  |  |  |  |  | **Не сделано**  Развитие и содержание автомобильных дорог | Вакурин В.И.  Глава Чилинского СП | |
|  | Согласование расписания движения автобусных рейсов Кожевниково-Новосибирск и Батурино-Кожевниково с целью возможности пересадки пассажиров в с. Базой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Углубление дренажного канала перед перепускной трубой под трассой Осиновка-Волкодаевка |  |  |  |  |  |  |  | **Не сделано** | Вакурин В.И.  Глава Вороновского СП | |
|  | Отсыпка ГПС ул. Советской (600 м), ул. Набережной (200 м) в с. Осиновка | 310,0 | 2017 |  | **2136,7 т.р.** |  |  |  | **2017 уложен асфальтобетон, 2018 – в плане ремонт**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.  Глава Вороновского СП | |
|  | Отсыпка ГПС дороги в д. Волкодаевка, 2 км. | 400,0 | 2017 |  | 400,0 |  |  |  | **Не сделано**  «Развитие и содержание автомобильных дорог» | Вакурин В.И.  Глава Вороновского СП | |
|  | Замена 750 м водопровода по ул. Набережной  в с. Осиновка | 2640,0 | 2019 |  |  | ПСД 790,0 | СМР 1850,0 |  | **План 2019 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Вороновского СП | |
|  | Замена 610 м водопровода в д. Волкодаевка | 1600,0 | 2021 |  |  |  |  | ПСД  300,0 | **План 2021 год**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Вороновского СП | |
|  | Улучшение работы сотовой связи и Интернета в с. Осиновка, с. Еловка, д. Екимово, д. Ерестная |  |  |  | **2550 т.р.** |  |  |  | **2017 г. установлены вышки с усилителями связи** |  | |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия в с.Еловка | 100,0 | 2016 | 100,0 |  |  |  |  | **Сделано.**Развитие и содержание автомобильных дорог | Вакурин В.И. Глава Вороновского СП | |
|  | Замена водопровода по ул. 2-я Пятилетка в с. Вороново (250м) | 950,0 | 2019 |  |  | ПСД  400,0 | СМР  550,0 |  | **План 2019 г.**  МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И.  Глава Вороновского СП | |
|  | Замена водопровода по ул. Набережная в с. Вороново (300м) | 1110,0 | 2020 |  |  |  | ПСД450,0 | СМР  660,0 | **План 2020 г.** МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Вакурин В.И. Глава Вороновского СП | |
|  | Капитальный ремонт Вороновского Дома культуры | 320,0 | 2016 | 320,0 | **ПСД**  **на**  **кап.ремонт**  **17,5 т.р.** |  |  |  | **План 2018 г.** | Ткаченко Г.Н. | |
|  | Ремонт дороги от трассы до д. Красный Яр | 120,0 | 2016 | **7419,6 т.р.** |  |  |  |  | **Сделано.**  **Ремонт асфальтобетонного покрытия 2016 г.**  Развитие и содержание автомобильных дорог | Вакурин В.И.  Глава Вороновского СП | |