

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

­­­­­­­­­­­­ 23.08.2018 № 532

**с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 18.07.2017 № 475 «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Кожевниковский район» и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Кожевниковский район»»

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, руководствуясь Уставом муниципального образования Кожевниковский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в утвержденный постановлением Администрации Кожевниковского района от 18.07.2017 №475 Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Кожевниковский район" и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Кожевниковский район" (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. в абзацах втором и третьем пункта 2 слова "включая (при необходимости)" заменить словами "в том числе";

1.2. пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"переходящие объекты капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, в техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции (далее - переходящие объекты), - объекты, по которым у муниципального образования "Кожевниковский район" имеются долгосрочные обязательства по заключенным контрактам, либо объекты, строительство (реконструкция) которых в соответствии с проектной документацией не завершено.";

1.3. пункт 7 после слов «Кожевниковского района» дополнить словами «, после проведения оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Кожевниковский район», направляемых на капитальные вложения (далее – оценка эффективности);

1.4. абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

"По решению главного распорядителя в проект решения включаются несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.";

1.5. пункт 8 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:

"Главный распорядитель проводит оценку эффективности по вновь создаваемым объектам муниципальной собственности в соответствии с критериями согласно приложению к настоящему Порядку и рассчитывает рейтинг эффективности.

Оценка эффективности не проводится в отношении переходящих объектов.";

1.6. в подпунктах "ж", "з", "и" и "к" пункта 9 слова "в случае необходимости" заменить словами "в установленных законодательством случаях";

1.7. пункт 10 изложить в следующей редакции:

"В проекте решения указывается возможность осуществления корректировки проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации, а также в установленных законодательством случаях проведения экспертизы.";

1.8. пункт 12 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

"Проверка проведенной главными распорядителями оценки эффективности и подготовка заключения осуществляются отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района на основании исходных данных для расчета оценки эффективности и расчета оценки эффективности, проведенной главными распорядителями, представленных в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района одновременно с проектом решения.

Положительное заключение об эффективности использования бюджетных средств получает объект, набравший не менее 100 баллов.";

1.9. абзац первый пункта 13изложить в следующей редакции:

"13. Необходимым условием согласования проекта решения Управлением финансов администрации Кожевниковского района является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после его ввода в эксплуатацию или приобретения, представленных инициатором подготовки проекта решения, а также наличие положительного заключения об эффективности использования бюджетных средств, подготовленное отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района .";

1.10. дополнить Порядок приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности Вакурина В.И.

 Глава района А.М. Емельянов

|  |  |
| --- | --- |
|  Начальник отдела правовой и кадровой работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Савельева  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.  | Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству и общественной безопасности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Вакурин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.  |
| Начальник Управления финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Л.Вильт «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Вакурин |

Е.Н. Михайлова

 21-345

 Приложение к

постановлению Администрации

Кожевниковского района

от « 23 » августа 2018 года № 532

**КРИТЕРИИ**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ**

**БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН",**

**НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп |  Наименование критерия | Значение критерия |  Балл (макс. 210) |  Примечания |
| 1 |  Соответствие цели капитальных вложений стратегическим приоритетам | Цель капитальных вложений соответствует приоритетам, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Кожевниковского района |  30 | Цель капитальных вложений должна соответствовать целевым векторам, задачам, указанным в Стратегии социально-экономического развития Кожевниковского района |
| Цель капитальных вложений не соответствует приоритетам, обозначенным вСтратегии социально-экономического развития Кожевниковского района, либо не указана |  0 |
| 2 |  Соответствие фактического наличия Объектов требованиям о нормативной потребности | Фактическое наличие объектов меньше нормативной потребности (наличие дефицита соответствующих услуг - при отсутствии нормативной потребности) |  40 | При определении нормативной потребности должны использоваться нормативы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, установленные на федеральном уровне (Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях", Приказ Минспорта России от 25.05.2016 N 586 "Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций", Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры", "ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" и т.д.) |
| Фактическое наличие объектов соответствует требованиям о нормативной потребности (либо превышает нормативную потребность) |  0 |
| 3 |  Отношение объема капитальных вложений к количественным показателям | Значение отношения объема капитальных вложений к количественным показателям результатов осуществления капитальных вложений не превышает аналогичного значения по проектам-аналогам |  30 | В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (при принятии решения об использовании дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель предоставляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в Российской Федерации, Томской области, на территории муниципального образования "Кожевниковский район. При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению, а также по конструктивным и объемно-планировочным решениям |
| Значение отношения объема капитальных вложений к количественным показателям результатов осуществления капитальных вложений превышает аналогичное значение по проектам-аналогам не более чем на 5% |  15 |
| Значение отношения объема капитальных вложений к количественным показателям результатов осуществления капитальных вложений превышает аналогичное значение по проектам-аналогам более чем на 5% |  0 |
| 4 |  Наличие достаточного количества потребителей | Потребность в данных услугах (продуктах) превышает проектную мощность объекта |  30 | Потребность в услугах (продуктах) определяется с учетом установленных нормативов |
| Потребность в данных услугах (продуктах) соответствует проектной мощности объекта |  15 |
| Проектная мощности объекта превышает потребность в данных услугах (продуктах) |  0 |
| 5 |  Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости | Фактическое наличие |  40 |  Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и о проверке достоверности определения сметной стоимости |
| Отсутствие |  0 |
| 6 |  Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | Фактически обеспечено |  40 | Обоснование обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта в размере:- свыше 80% (значение критерия "фактически обеспечено");- от 30 до 80% (значение критерия "частично обеспечено");- менее 30% (значение критерия "не обеспечено") |
| Частично обеспечено |  20 |
| Не обеспечено |  0 |

Рейтинг эффективности рассчитывается по формуле: 

Ri - рейтинг эффективности;

Ki - балльное значение критерия эффективности.