Администрация Кожевниковского района

Томской области

Утверждаю

Глава Кожевниковского района

А.М. Емельянов

«___»_____________2011 г.

План

основных мероприятий по организованному пропуску

половодья на реках Кожевниковского района в 2011 году.

| №п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отм.о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принять постановление «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Кожевниковского района в 2011 году» | февраль | Главы сельских поселений |  |
| 2 | Провести заседание комиссии района по чрезвычайным ситуациям. | февраль, март, апрель | Председатель РКЧС и ПБ |  |
| 3 | Доводить сведения до населения о паводковой ситуации в районе через СМИ | По необходимости | Штаб ГО ЧС |  |
| 4 | Разработать план мероприятий, составить расчеты и сметы на уборку улиц и откачку талой воды из пониженных мест, на потребное количество техники и материальных средств | февраль | Главы сельских поселений |  |
| 5 | Провести уборку и вывоз снега с улиц, дорог, тротуаров в отведенные для этого места | Февраль март | ООО «Комхоз», КР МУП «Комремстройхоз», ОГУП «Кожев.ДРСУ» |  |
| 6 | Очистить крыши предприятий, учреждений, домов и построек от снега и наледи. | Февраль март | Главы сельских поселений, руководители организаций |  |
| 7 | Привести в порядок полигоны бытовых отходов и подъезды к ним | март | Главы сельских поселений |  |
| 8 | Очистить дорожные водопропускные трубы от снега и наледи | Март, апрель | ООО «КОМХОЗ,»ОГУП «ДРСУ», с/х. предпр. |  |
| 9 | Привести в порядок инженерные сети и коммуникации | Март, апрель | ООО «Комхоз». ООО «Селькомхоз». ООО «Коммунальные системы Кожевниково», КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 10 | Создать аварийный запас горюче-смазочных материалов на период весеннего паводка | Март апрель | Адм.района |  |
| 11 | Обеспечить постоянную готовность снегоуборочной и специализированной техники, провести ревизию откачивающих средств и привести их в исправное состояние | Февраль март | ДРСУ, ООО «КОМХОЗ», ООО «Селькомхоз»; ООО «КСК»; КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 12 | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению Создать резерв медикаментов, медицинского имущества, перевязочного материала в населенных пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковый период. Привести в готовность формирования медицинской службы к оказанию помощи пострадавшим и их эвакуации из зон затоплений. | постоянно | ЦРБ, Штаб ГО ЧС |  |
| 13 | Провести отвод талых вод от подстанций электросетей, на объектах энергообеспечения | Март апрель | Кожевниковский РЭС |  |
| 14 | Очистить колодцы линий связи от снега и обеспечить отвод талых вод от них | Март апрель | Кожевниковский УТЭ |  |
| 15 | Подготовить резервный жилой фонд для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления | Март апрель | Главы сельских поселений |  |
| 16 | Подготовить плавсредства на случай выполнения спасательных работ (заключение договоров с владельцами) | Март апрель | Главы сельских поселений, штаб ГО ЧС |  |
| 17 | Согласовать мероприятия плана предупреждения ЧС с руководителями организаций | до 7.03. 2011 г. | Пред.КЧС специалист по деламГОЧС |  |
| 18 | Обеспечить своевременное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | По решению КЧС | Фин.отдел администр. |  |
| 19 | Организовать обучение глав сельских администраций по особенностям работы в период половодья. | до15.03. 2011 г. | Председатель РКЧС ПБ |  |
| 20 | Провести анализ половодья за период 2004-2005 годы с указанием характерных возможных чрезвычайных ситуаций, населенных пунктов попадающих в зону затопления и их характеристик. | до 10.03. 2011 г. | Пред. КЧС Спец. по делам ГОЧС |  |
| 21 | Определить состав и привести в готовность силы и средства района привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | до 21.03. 2011 г. | Пред.КЧС |  |
| 22 | На объектах экономики, попадающих в зону затопления и подтопления, заблаговременно провести мероприятия: по исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа ит.п.).а также появлению других факторов; по подготовке технологического и др. оборудования к затоплению (подтоплению .усиление крепления,гидроизоляция, консервация и т.д.) по подготовке к ускоренному возведению временных насыпей, дамб, водоотводных каналов; по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; по сохранности материальных средств. | до 25.03 2011г. | Руководители организаций Нач.штаба ГО объекта |  |
| 23 | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением. | до 25.03 | Главы сельских поселений, ГСЭН |  |
| 24 | Назначить ответственных за выполнение противопаводковых мероприятий из числа должностных лиц администрации района, руководителей предприятий, Определить состав оперативных дежурных смен, | до 25.03 | Пред. КЧС |  |
| 25 | Определить состав и подготовить оперативные группы КЧС и ГОЧС для организации работ с выездом на места по оценке готовности сил средств звена подсистемы ГОЧС и контролю за выполнением противопаводковых мероприятий. | до 15.03 | Пред. КЧС Спец, по делам ГО ЧС |  |
| 26 | Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения противопаводковых вод и складывающейся обстановке в период прохождения половодья. | до.10.03 | Спец. по делам ГО ЧС |  |
| 27 | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Провести подворный опрос жителей в зонах возможного затопления о местах проживания в данный период и необходимости их эвакуации под роспись. | на период половодья | Управляющие сельских поселений Председатель КЧС |  |
| 28 | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи района | до 1.04 | Спец. по делам ГО ЧС |  |
| 30 | Организовать проверку готовности сельских поселений и организаций к весеннему половодью. | с 28.03. по 05.04. | Пред. КЧС |  |

Заместитель Главы района,

заместитель председателя КЧС и ПБ                                                     И.А. Милованов