**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 10.11.2020 № 590

**с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы  «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 № 668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района», распоряжением Администрации Кожевниковского района от 03.03.2020 № 93-р «О разработке муниципальных программ и внесении изменений в муниципальные программы Администрации Кожевниковского района в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу 01.01.2021 года следующие постановления Администрации Кожевниковского района:

от 02.09.2014 № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2014-2017 годах»»;

от 28.12.2016 № 706 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района»»;

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 января 2021 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности Вакурина В.И.

Глава района А.А. Малолетко

Приложение

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от 10.11.2020 № 590

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района

на период 2021-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор МП** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик МП** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители МП** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель МП** | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели МП и их значение** | Показатели | | | | | 2021  год | | | 2022  год | | | 2023  год | | 2024  год | | | 2025  год | | | 2026  год | |
| 1. Снижение аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, % | | | | | 0,99 | | | 0,99 | | | 0,98 | | 0,98 | | | 0,97 | | | 0,97 | |
| 2. Доля охвата территории услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, % | | | | | 20 | | | 30 | | | 50 | | 70 | | | 90 | | | 100 | |
| 3. Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления, % | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 4. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района, % | | | | | 20,6 | | | 26,2 | | | 31,9 | | 32,4 | | | 32,9 | | | 33,5 | |
| **Задачи МП** | 1.Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры  2.Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе  3. Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе  4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значение (с детализацией по годам реализации)** | **Показатели** | | **2021** | | | | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | | **2026** | |
| **Показатель 1 задачи 1**.  Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, ед. | | 220 | | | | 216 | | | 211 | | | 204 | | | 197 | | | | 190 | |
| **Показатель 1 задаче 2**  Доля обустроенных контейнерных площадок по Кожевниковскому району, % | | 5 | | | | 10 | | | 20 | | | 30 | | | 40 | | | 50 | | |
| **Показатель 1 к задаче3**  Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, % | | | 74 | | | 90 | | | 90 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| **Показатель 1 к задаче4**  Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | | | 0 | | | 0 | | | 500 | | | 500 | | | 70 | | | 70 | | |
| **Сроки и этапы реализации МП** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы.  Подпрограмма2.Создание и развитие инфраструктуры с обращением твердых коммунальных отходов в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы  Подпрограмма 3.Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021 – 2026 годы  Подпрограмма 4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования (тыс. руб.)** | источники | всего | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 328554,2 | | | 59239,2 | | | 138578,7 | | | 130736,2 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | 58145,8 | | | 16283,5 | | | 21288,1 | | | 20574,2 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | 386700,0 | | | 75522,7 | | | 159866,8 | | | 151310,4 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления МП** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Введение**

Государственная программа направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области [от 26 марта 2015 № 2580](http://docs.cntd.ru/document/467920053) (далее - Стратегия), "Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области". В качестве стратегической цели развития Томской области определен высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в числе среднесрочных целей указанной Стратегии - развитую инфраструктуру и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томской области.  
В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, как следует из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии развития Сибири, достигаются через развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа ее объектов.

Основу Программы составляет система программных мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Кожевниковскогорайона.

Основные сокращения, используемые в Программе:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

ЭР – энергоресурсы;

ТЭ – тепловая энергия;

ХВ – холодная вода;

ЭЭ – электроэнергия;

ЛН – лампы накаливания;

ПУ – приборы учета;

ППРФ – постановление Правительства Российской Федерации;

**1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Программа**

Анализ показывает, что темпы модернизации коммунальной инфраструктуры не позволяют сохранить уровень износа коммунальных объектов даже на одном уровне. Динамика изменения данного показателя отрицательная.

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Кожевниковского района, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды и электроэнергии.

1. **Цель, задачи, целевые показатели Программы**

Целью разработки и реализации МП является развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе.

**Показатель цели:**

1.Снижение аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения;

2.Доля охвата территории услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами;

3.Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления;

4. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района, %.

**Задачи:**

1. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе;

2. Создание и развитие инфраструктуры в сфере с обращениями с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе;

3. Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе;

4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района.

Достижение поставленной программой цели базируется на решении следующих задач:

**Показатель задачи 1**: Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, ед.

**Показатель задачи 2:** Доля обустроенных контейнерных площадок по Кожевниковскому району, %;

**Показатель задачи 3:** Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, %;

**Показатель задачи 4:** Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед.

**3. Перечень мероприятий Программы**

1. Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности включает в себя следующие основные мероприятия: разработка ПСД, реконструкция сетей водоснабжения, бурение водозаборных скважин, капитальный ремонт водопровода, капитальный ремонт теплоснабжения, установка газовых котельных, реконструкция котельных.

2.Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе мероприятия: обустройство контейнеров, обустройство контейнерных площадок.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе: в неё входят следующие мероприятия: повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы., дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем, промывка и опрессовка системы отопления.

4. Газоснабжение Кожевниковского района.

**4. Механизмы реализации и управления Программы, включая ресурсное обеспечение**

Механизм реализации и управления Программой представляет собой взаимодействие между исполнителями Программы и координацию их действий. Реализацию Программы осуществляют управление по социально-экономическому развитию села, отдел муниципального хозяйства, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района.

Заказчик Администрация Кожевниковского района.

Куратор программы - Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности

Администрация Кожевниковского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнители при реализации Программы в пределах своих полномочий:

-организуют реализацию и финансирование мероприятий Программы, исполнителями которых они являются;

-готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям Программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику Программы;

-осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

-осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий Программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

-анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации Программы;

-перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями Программы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в Программу;

-несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;

-представляют заказчику отчеты об исполнении мероприятий Программы;

-обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям;

-несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Программа реализуется за счет средств бюджетов Томской области, муниципального образования Кожевниковский район, и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 2.

**5. Контроль и мониторинг реализации Программы**

Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района.

**6. Оценка рисков в ходе реализации Программы**

**Внешние риски реализации государственной программы:**

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

- природные и техногенные катастрофы;

- опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств;

-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программ;

-недостаточное ресурсное обеспечение Программы;

-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.

На выполнение муниципальной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

**Внутренние риски реализации государственной программы:**

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;

- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- усиление контроля над ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 1** | Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор подпрограммы 1** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 1** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 1** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1** | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели подпрограммы 1 и их значение** | **показатели** | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | |
| 1. Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, ед. | 220 | | | 216 | | 211 | | 204 | | | | 197 | | | 190 | | |
| **Задачи подпрограммы 1** | Задача 1. Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 1 и их значение** | **показатели** | **2021** | | **2022** | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | |
| **Показатель 1**  Количество построенных, реконструированных (модернизированных),капитально отремонтированных объектов водоснабжения и теплоснабжения, ед. | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 1** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб.** | источники | | всего | | 2021 | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 190127,0 | | 42280,95 | 78980,73 | | | | 68865,22 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | | 48797,5 | | 13462,22 | 18036,05 | | | | 17299,23 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | | 238924,4 | | 55743,17 | 97016,78 | | | | 86164,45 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 1** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Введение**

Развитие коммунальной инфраструктуры предусматривает повышение обеспеченности населения Кожевниковского района коммунальными услугами и улучшение условий проживания в районе. В связи с этим ожидается существенный рост инвестиционной активности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и увеличение количества реализуемых проектов по развитию коммунальной инфраструктуры объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что будет способствовать снижению аварийности на объектах соответствующих систем и повышению надежности и качества их функционирования.

Для достижения цели модернизации и развития коммунальной инфраструктуры необходимо решение задачи обеспечения надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса путем привлечения инвестиций, направленных на обновление и создание новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура будет реализовываться за счет мероприятий по проведению реконструкций и капитального ремонта. Все мероприятия описаны в перечнепрограммных мероприятий муниципальной программы МО «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2021-2026 годы».

1. **Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Подпрограмма 1**

Объекты ЖКХ водоснабжения и водоотведения:

1. Жилищный фонд Кожевниковского района по муниципальному образованию составляет 7014 шт., в том числе объекты муниципальной собственности 19 шт.

Общая площадь по муниципальному образованию жилищного фонда составляет: 476,2 тыс.м2 ., в том числе объекты муниципальной собственности 6,2 тыс.м2

1. Водопроводные очистные сооружения по муниципальному образованию составляет 1 шт., в том числе объекты муниципальной собственности 1 шт.

Станция химводоотчистки по ул. Гагарина, 14а, производительность по муниципальному образованию 240 м3 /сут., в т.ч. объекты муниципальной собственности

240 м3 /сут.,

1. Водозаборные скважины всего по муниципальному образованию 71 шт., в т.ч. объекты муниципальной собственности 71 шт., производительность по муниципальному образованию 560 м3 /сут., в т.ч. объекты муниципальной собственности 560 м3 /сут.
2. Водонапорные башни всего по муниципальному образованию 65 шт., в т.ч. объекты муниципальной собственности 60 шт.

5) Водопроводные сети всего по муниципальному образованию 168,36 км., в т.ч. объекты муниципальной собственности 168,36 км. Всего по муниципальному образованию : -стальных труб 52,81 км., вт.ч. объекты муниципальной собственности 52,81 км.,

-чугунных труб по муниципальному образованию 41,93 км., в т.ч. объекты муниципальной собственности 41,93 км.,

-пластмассовых труб по муниципальному образованию 73,62 км., в т.ч. объекты муниципальной собственности 73,62 км.

По-прежнему значительной остается утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие износа труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий и несанкционированного разбора у потребителей. Основная часть сетей проложена подземно. Слабым местом в прокладке водопровода является то, что часть сетей проложена совместно с тепловыми сетями, что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды. Состояние части водопроводов неудовлетворительное нуждается в замене.

Объекты ЖКХ Теплоснабжение:

Всего по муниципальному образованию 57 шт. котельных, установленная мощность 37,6 Гкал/час, в том числе объекты муниципальной собственности 46 шт. установленная мощность 24,69 Гкал/час.

На угле по муниципальному образованию всего 27шт. мощностью 10,8 Гкал/час в т.ч. объекты муниципальной собственности 23шт мощностью 9,65 Гкал/час.

На жидком топливе по муниципальному образованию всего 1шт мощностью 1,3 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 1 шт. мощностью 1,3 Гкал/час.

На газе по муниципальному образованию всего 22 шт. мощностью 25,38 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 15 шт. мощностью 13,611 Гкал/час.

На электроэнергии по муниципальному образованию всего 7 шт. мощностью 0,13 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 7 шт. мощностью 0,13 Гкал/час.

На дровах по муниципальному образованию всего 0 шт. мощностью 0 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 0 шт. мощностью 0Гкал/час.

Всего Котлов по муниципальному образованию 107 шт. мощностью 37,6 Гкал/час в т.ч. объекты муниципальной собственности 76 шт. мощностью 24,69 Гкал/час.

На угле по муниципальному образованию всего 52 шт. мощностью 10,8 Гкал/час в т.ч. объекты муниципальной собственности 43 шт мощностью 9,65 Гкал/час.

На жидком топливе по муниципальному образованию всего 2 шт. мощностью 1,3 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 2 шт. мощностью 1,3 Гкал/час.

На газе по муниципальному образованию всего 46 шт. мощностью 25,38 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 24 шт. мощностью 13,611 Гкал/час.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Кожевниковского района.

Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации мероприятий МП.

1. **Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 1**

Целью разработки и реализации Подпрограммы 1 является модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе.

**Целевые показатели Подпрограммы 1:** Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения.

Достижение поставленной программой цели базируется на решении задачи:

**-**Привидение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности.

Показатель задачи: Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных объектов водоснабжения и теплоснабжения, ед.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы 1**

Приведения объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности.

Основные мероприятия.

1. Разработка ПСД;

2 . Реконструкция сетей водоснабжения, бурение водозаборной скважины;

3 .Капитальный ремонт водопровода;

4. Капитальный ремонт теплоснабжения;

5.Установка газовых котельных;

6. Реконструкция котельных.

**4. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 1, включая ресурсное обеспечение**

Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в объеме, утвержденном Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год.

Приоритет отдается объектам коммунальной инфраструктуры с более высоким уровнем износа.

Для реализации мероприятий по подготовке коммунального комплекса к работе в отопительный период предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета.

Для реализации мероприятий по оснащению котельных резервными источниками электроснабжения предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета.

Оснащение котельных резервными источниками электроснабжения финансируется согласно плану, сформированному Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы в установленном действующим законодательством порядке организуют размещение заказов с заключением государственных контрактов и договоров на выполнение конкретных мероприятий.

**5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы 1**

Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет Отдел Муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

**6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 1**

Внешние риски реализации государственной программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

- природные и техногенные катастрофы;

- опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств;

-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1;

-недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 1;

-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы 1;

-коллегиальные обсуждения и принятие решений;

-мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 1, своевременная корректировка мероприятий и Подпрограммы 1.

На выполнение Подпрограммы 1 могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

Внутренние риски реализации государственной программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

**Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой**.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;

- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- усиление контроля над ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 1

**ПОДПРОГРАММА2**

**«Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы».**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 2** | «Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор подпрограммы 2** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 2** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 2** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация подпрограммы 2** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 2** | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели подпрограммы 2 и их значение** | **показатели** | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | |
| 1.Доля обустройства контейнерных площадок по Кожевниковскому району, % | 20 | | | 30 | | 50 | | 70 | | | | 90 | | | 100 | | |
| **Задачи подпрограммы 2** | Задача 1. Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 2 и их значение** | **показатели** | **2021** | | **2022** | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | |
| **Показатель 1**  Количество созданных и обустроенных мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов ед. | 17 | | 17 | | | | 17 | | | 34 | | | 34 | | | 34 | |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 2** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. руб.** | источники | | всего | | 2021 | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | | 6000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | | | | 2000,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | | 6000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | | | | 2000,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 2** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Введение**

Территория Томской области, поделена на зоны деятельности региональных операторов, Кожевниковский район входит в IV зону, обслуживается региональным оператором.

Общая площадь территории муниципального образования Кожевниковский район составляет: 3908,км2к району относятся 8 сельских поселений, 38 населенных пунктов. На 2020 год услугами регионального оператора» пользуются только 5 сельских поселения Кожевниковское с/п, Уртамское с/п, Вороновкое с/п, Песочнодубровское с/п и Староювалинское с/п. В ближайшее время планируется охватить 100% территории района услугой ТКО.

Постановлением правительства РФ от 31.08.2018г. № 1039 утверждены»Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра.

**Нормативы размещения площадки для сбора мусора**

[Согласно требованиям](https://promusor.info/othody/tko/normy-rasstoyaniya-musornyh-bakov/), контейнера для сбора ТКО должны размещаться не ближе 20 метров от жилых зданий, детских учреждений, школ, спортивных площадок и мест отдыха граждан, а от медицинских учреждений – 25 метров. Удалённость не должна превышать 100 м.

Площадка должна иметь удобные подъездные пути для мусоровозов, а её местоположение указывается на схеме при проектировании зданий. Размещение согласовывается с уполномоченным органом местного самоуправления, а в случае невозможно выполнить требования, решение принимается главным санитарным врачом субъекта РФ. Санитарные Правила, в этой части, противоречат Правилам, утвержденным Правительством РФ.

## Нормативные акты, регулирующие правила установки мусорных баков

**Основные требования**, касающиеся обустройства места под урны для сбора нечистот, регламентируются СНиП, СанПиН нормативами. К числу таких документов относится:

* СанПиН 42-128-4690-88, где указывается наименьшее расстояние от жилого здания до бака. В тексте указано 20-25 метров. Также здесь можно найти сведения про максимально допустимую удаленность (100 м).
* СанПиН 1.2.2645-10, который утвердили в 2010 году специальным постановлением главного санитарного врача РФ.
* СНиП, законы принимались в различное время. Главная их задача – определение дальности расположения отходных сборников от индивидуальных построек, располагающихся в частном секторе.
* Федеральный закон 505 Нововведения были приняты в 2017, но в силу они вступили лишь спустя 2 года. Они известны гражданам страны как законодательные нормы о мусоре. Здесь подробно описываются стандарты складирования, утилизации отходов.

ТКО – Твердые коммунальные отходы

1. **Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Подпрограмма 2**

Программа разработана с целью формирование современной, экологически безопасной отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами; создание объектов инфраструктуры, в том числе по сбору и утилизации отходов, ликвидация несанкционированных свалок отходов и предотвращение образования новых.

Также программа направлена на ликвидацию многочисленных несанкционированных свалок.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, утилизацию, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами(Правительства РФ № 1156 от 11.12.2016 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее – постановление Правительства РФ № 1156).

1. **Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 2**

Целью разработки и реализации подпрограммы 2 является Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кожевниковского района.

Целевым показателем подпрограммы 2 является: Доля обустроенных контейнерных площадок по Кожевниковскому району, %.

Достижение поставленной программой цели базируется на решении следующей задачи: Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район.

Показатель задачи: Количество созданных и обустроенных мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, ед.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2**

Достижение поставленной Подпрограммой цели осуществляется путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также путем выполнения данных мероприятий

Мероприятие 1. Приобретение контейнеров;

Мероприятие 2 Обустройство контейнерных площадок.

**4. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 2, включая ресурсное обеспечение**

Механизм реализации и управления Программой представляет собой взаимодействие между исполнителями Программы и координацию их действий. Реализацию Программы осуществляют, отдел муниципального хозяйства, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района.

Заказчик Администрация Кожевниковского района.

Куратор программы - Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.

Администрация Кожевниковского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет средств местного и областного бюджета на софинансирование мероприятий программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий программы.

Исполнители при реализации Программы в пределах своих полномочий:

-организуют реализацию и финансирование мероприятий программы, исполнителями которых они являются;

-готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям Программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику Программы;

-осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

-осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий Программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

-анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации Программы;

-перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями Программы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в Программу;

-несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;

-представляют заказчику отчеты об исполнении мероприятий Программы;

-обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям;

Программа реализуется за счет Областного и местного бюджета.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 2.

**5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 2**

Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет Отдел Муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

**6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 2**

Внешние риски реализации государственной программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

- природные и техногенные катастрофы.

-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 2;

-недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 2;

-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

-коллегиальные обсуждения и принятие решений;

-мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 2, своевременная корректировка мероприятий и показателей Подпрограммы 2;

Внутренние риски реализации государственной программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

**Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой**.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;

- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе**

**на период 2021-2026 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 3** | «Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор подпрограммы 3** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 3** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 3** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 3** | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели Цели подпрограммы 3 и их значение** | **Показатели** | **2021 год** | **2022 год** | | **2023**  **год** | | **2024 год** | | **2025**  **год** | | | **2026**  **год** | | |
| 1.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, % | 74 | 90 | | 90 | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| **Задачи подпрограммы 3** | **Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 3 и их значение** | **показатели** | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | |
| 1.Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления,% | 0,2 | 0,3 | | 0,4 | | 0,5 | | | 0,6 | | | 0,7 | |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 3** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб**. | источники | всего | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | 1950 | 650 | 650 | | 650 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | 1950 | 650 | 650 | | 650 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 3** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | |

Ведение

С утверждением [Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902186281) в регионе активно ведется работа по повышению энергетической эффективности во всех отраслях экономики региона.

Муниципальная программа (далее – МП) является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий для поэтапной реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на территории Кожевниковского района.

МП предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Основные сокращения, используемые в Подпрограмме 3:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЭР – энергоресурсы;

ТЭ – тепловая энергия;

ХВ – холодная вода;

ЭЭ – электроэнергия;

ЛН – лампы накаливания;

ПУ – приборы учета;

ППРФ – постановление Правительства Российской Федерации;

МКД – многоквартирные дома.

**1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Подпрограмма 3**

Для решения существующих проблем ресурсоэнергосбережения на территории Кожевниковского района должна быть разработана программа повышения энергетической эффективности, в которой будут определены приоритетные направления инвестирования, а также определены финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными проектами.

**Энергоэффективность в бюджетном секторе по Кожевниковскому району**

Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации Подпрограммы 3.

Проблемы энергосбережения в районе можно охарактеризовать следующими факторами:

1. низкая оснащенность приборами учета тепловой энергии и воды объектов бюджетной сферы, расположенных на территории района;
2. повышенной изношенностью сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, как следствие значительные потери и аварии;
3. несоответствием генерирующих мощностей существующим нагрузкам, что является следствием увеличения расхода топливной составляющей в тарифах на услугу;
4. отсутствием должного финансирования для внедрения энергосберегающих технологий;
5. отсутствием стимулов к энергосбережению.

Вышеперечисленные проблемы постепенно устраняются за счет муниципального, областного, федерального финансирования на территории Кожевниковского района, а также за счет внебюджетных источников.

Таким образом, для решения существующих проблем ресурсоэнергосбережения на территории Кожевниковского района должна быть решена задача повышения энергетической эффективности, в которой будут определены приоритетные направления, а также определены финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными проектами.

1. **Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 3**

Целью разработки и реализации Подпрограммы является энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе.

Показатель цели: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района.

Достижением поставленных Программой цели базируется на решении следующей задачи: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Показатель задачи**:** Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления.

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы 3**

Достижение поставленной Подпрограммой цели осуществляется путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также путем выполнения мероприятий, обеспечивающих энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и

тепловая изоляция трубопроводов, оборудования в зданиях, строениях, сооружений;

1. Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы в зданиях бюджетных учреждениях.
2. Дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем: промывка и опрессовка системы отопления.

**4. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 3, включая ресурсное обеспечение**

Решение задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в районе требует согласованных действий органов местного самоуправления, руководителей бюджетных учреждений и организаций коммунального комплекса. В основу механизма реализации Подпрограммы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса энергоресурсосбережения.

Реализация Подпрограммы осуществляется, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Подпрограмме задачи и достичь поставленных целей:

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств выделенных из областного бюджета, бюджета муниципального образования Кожевниковский район в соответствии с законодательством РФ.

Реализация Подпрограммы и достижение её целевых показателей будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий финансовыми ресурсами.

**5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 3**

Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

1. **Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 3**

Внешние риски реализации государственной программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

- природные и техногенные катастрофы.

- опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств.

-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 3;

-недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 3;

-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы 3.

-коллегиальные обсуждения и принятие решений;

-мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 3, своевременная корректировка мероприятий и показателей Подпрограммы 3;

На выполнение муниципальной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

Внутренние риски реализации государственной программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

**Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой**.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;

- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- усиление контроля над ходом выполнения мероприятий Подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 3.

**ПОДПРОГРАММА 4**

**«Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 4** | «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2026 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор подпрограммы 4** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 4** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 4** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 4** | Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели подпрограммы 4 и их значение** | **показатели** | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | |
| 1. Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | 0 | | | 0 | | 500 | | 500 | | | | 70 | | | 70 | | |
| **Задачи подпрограммы 4** | Задача 1. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 4 и их значение** | **показатели** | **2021** | | **2022** | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | |
| **Показатель 1**  Протяженность построенных газовых сетей, км. | 0 | | 14,5 | | | | 14,5 | | | 3,0 | | | 1,5 | | | 0 | |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 4** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб.** | источники | | всего | | 2021 | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 138427,3 | | 16958,2 | 59598,0 | | | | 61871,1 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | | 1398,3 | | 171,3 | 602,0 | | | | 625,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | | 139825,6 | | 17129,5 | 60200 | | | | 62496,1 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 4** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Введение**

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления которой определены:

Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

Государственной программой Томской области «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 346а.

* 1. **Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена**

**Подпрограмма 4**

Начиная с 2003 года в районе ведется газификация райцентра на 01.01.2013г протяженность сетей высокого и низкого давления составляет – 97,5 км. Всего в районе газифицировано 960 квартир, в том числе в 2012 году газифицировано 155 квартир. Сетевым газом обеспечено 14% жилищного фонда МО «Кожевниковский район». В Кожевниковском районе к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 38 населенных пунктов (с. Десятово, с.Аркадьево, с.Новопокровка, с.Сафроновка, с. Кожевниково).

1. **Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 4**

Целью разработки и реализации Подпрограммы 4 является развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района.

**Целевые показатели Подпрограммы 4:** Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед.

Достижение поставленной программой цели базируется на решении задачи: Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.

Показатель задачи: Протяженность построенных газовых сетей, км.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы 4**

В состав Программы включены мероприятия по газификации Кожевниковского района. Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.

**4. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 4, включая ресурсное обеспечение**

Механизм реализации и управления Подпрограммой 4 представляет собой взаимодействие между исполнителями Подпрограммы 4 и координацию их действий. Реализацию Подпрограмму 4 осуществляют отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

Заказчик Администрация Кожевниковского района.

Куратор программы - Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности Администрация Кожевниковского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпрограммы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнители при реализации Подпрограммы в пределах своих полномочий:

-организуют реализацию и финансирование мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются;

-готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям Подпрограммы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику подпрограммы;

-осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;

-осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

-анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной подпрограммы и вносят предложения по совершенствованию реализации подпрограммы;

-перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями подпрограммы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в подпрограммы;

-несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий подпрограммы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;

-обеспечивают закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по мероприятиям подпрограммы;

-несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Томской области, муниципального образования Кожевниковский район, и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 2.

**5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы 4**

Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет Отдел Муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

**6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 4**

Внешние риски реализации государственной программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

- природные и техногенные катастрофы;

- опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств;

-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 4;

-недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 4;

-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы 4;

-коллегиальные обсуждения и принятие решений;

-мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 4, своевременная корректировка мероприятий и Подпрограммы 4.

На выполнение Подпрограммы 4 могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

Внутренние риски реализации государственной программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

**Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой**.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;

- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- усиление контроля над ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 4

Приложение 1

к муниципальной программе

**Система целевых показателей(индикаторов)муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерения | Методика расчета показателя | Целевые значения индикатора показателя реализации МП по годам | | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | **Цель МП Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Снижение аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения,% | % | Ведомственная статистика | 0,99 | 0,99 | | 0,98 | | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 1.2 | Доля охвата территории услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | Ведомственная статистика | 20 | 30 | | 50 | | 70 | 90 | 100 |
| 1.3 | Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления, | % | Ведомственная статистика | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района, | % | Уг= Кол-во газ/кол-во домов в жилфонде\*100% | 20,6 | 26,2 | | 31,9 | | 32,4 | 32,9 | 33,5 |
| **Цель Подпрограммы1 Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения | Ед. | Ведомственная статистика | 220 | 216 | | 211 | | 204 | 197 | 190 |
| **Задача 1 Подпрограммы 1:**Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Показатель Задачи 1 Подпрограммы 1**  Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных объектов водоснабжения и теплоснабжения, | Ед. | Ведомственная статистика | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| **Цель Подпрограммы 2: Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кожевниковского района** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обустройства контейнерных площадок | % | Ведомственная статистика | 20 | 30 | | 50 | | 70 | 90 | 100 |
| **Задача 1 Подпрограммы 2**: Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Показатель Задачи 1 Подпрограммы 2**  Количество созданных и обустроенных мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район, | Ед. | Ведомственная статистика | 17 | 17 | | | 17 | 34 | 34 | 34 |
| **Цель Подпрограммы 3: Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, | % | Ведомственная статистика | 74 | 90 | | 90 | | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 1 Подпрограммы 3:**Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Показатель Задачи 1 Подпрограммы 3**  Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления | % | Ведомственная статистика | 0,2 | 0,3 | | 0,4 | | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| **Цель Подпрограммы 4: Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения | ед. | Ведомственная статистика | 0 | 0 | | 500 | | 500 | 70 | 70 |
| **Задача 1 Подпрограммы 4.** Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных газовых сетей, | км. | Ведомственная статистика | 0 | 14,5 | | 14,5 | | 3,0 | 1,5 | 0 |

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы МО «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2021-2026 годы»**

Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | | Срок исполнения | | | Объём финансирования | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результативности мероприятий | |
| Федерального бюджета | | | | Областного бюджета | | | | Местных бюджетов | Внебюджетных источников | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | |
| **Цель МП: Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1: Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Подпрограммы 1 Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Мероприятие 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения** | | | всего | | | 196018,8 | |  | | | | | 157948,7 | | 38069,9 | | | 0 | |  | | Количество разработанных ПСД -4ед.  Ввод- |
| 2021 | | | 19787,5 | | 0 | | | | | 16122,8 | | 3714,6 | | | 0 | |  | | ПСД-2  Ввод – 0,85 км  Установлено 4 ед. промывочных колодцев |
| 2022 | | | 93516,8 | | 0 | | | | | 75970,7 | | 17546,1 | | | 0 | |  | | ПСД-2  Ввод-0,6км |
| 2023 | | | 82664,5 | | 0 | | | | | 65855,2 | | 16809,2 | | | 0 | |  | | Ввод – 0,4км  Водозаборного сооружения 2шт. |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  |
| **1.1.1** | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Томской области | | | 2021(ПСД) | | | 14806,8 | | 0 | | | | | 12733,8 | | 2073,0 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района | | Разработано 1 ПСД |
| 2022(СМР)I этап | | | 75588,8 | | 0 | | | | | 63441,7 | | 12147,1 | | | 0 | | Ввод 0,4 км, |
| 2023(СМР) II этап | | | 78464,8 | | 0 | | | | | 65855,2 | | 12609,2 | | | 0 | | Ввод 0,4 км, |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **1.1.2** | Капитальный ремонт водопроводных систем с. Тека  улицы Молодежной с улицей Садовая | | | 2021(СМР) | | | 210,0 | | 0 | | | | | 0 | | 210,0 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,2 к м |
| 2022 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **1.1.3** | Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Тека | | | 2021(ПСД) | | | 3940,7 | | 0 | | | | | 3389,0 | | 551,7 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Разработано 1 ПСД |
| 2022 (СМР) | | | 14928,0 | | 0 | | | | | 12529,1 | | 2398,9 | | | 0 | | Ввод 0,2 км |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **1.1.4** | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Десятово ул. Новая и ул. Советская | | | 2021 (СМР) | | | 510,0 | | 0 | | | | | 0 | | 510,0 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,5к м |
| 2022 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **1.1.5** | Капитальный ремонт участка водопровода по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Елгай ул. Школьная | | | 2021(СМР) | | | 160,0 | | 0 | | | | | 0 | | 160,0 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,15 км |
| 2022 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **1.1.6** | Установка промывочных колодцев:  -д. Борзуновка ул. Молодежная  -с. Малиновка ул. Верхняя  -с. Чилино ул. Кустарная  -с. Тека ул. Набережная | | | 2021(СМР) | | | 160,0 | | 0 | | | | | 0 | | 160,0 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 4 ед. |
| 2022 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **1.1.7** | Устройство водозаборного сооружения с. Чилино Томской области Кожевниковского района | | | 2021 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | 0 |
| 2022(ПСД) | | | 1500,0 | | 0 | | | | | 0 | | 1500 | | | 0 | | Разработано 1 ПСД |
| 2023(СМР) | | | 2100,0 | | 0 | | | | | 0 | | 2100,0 | | | 0 | | Ввод 1 шт. |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **1.1.8** | Устройство водозаборного сооружения и части сетей водоснабжения с. Новоуспенка Томской области Кожевниковского района | | | 2021 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | 0 |
| 2022(ПСД) | | | 1500,0 | | 0 | | | | | 0 | | 1500,0 | | | 0 | | Разработано 1 ПСД |
| 2023(СМР) | | | 2100,0 | | 0 | | | | | 0 | | 2100,0 | | | 0 | | Ввод 1шт. |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 20026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **1.2** | **Мероприятие 2**  **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем теплоснабжения** | | | Всего | | | 30905,69 | | 0 | | | | | 26158,117 | | 4747,573 | | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселении | | Ввод 0,34 км  Ввод 5 - ед |
| 2021 | | | 30905,69 | | 0 | | | | | 26158,117 | | 4747,573 | | | 0 | |  | | Ввод 0,34 км  Ввод 5 ед. |
| 2022 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| **1.2.1** | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Кожевниково по ул. Комарова 5 до жилого дома по ул.Комарова 5А | | | 2021(СМР) | | | 95,0 | | 0 | | | | | 0 | | 95,0 | | | 0 | |  | | Ввод 0,055 км |
| 2022 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 0 |
| **1.2.2** | Капитальный ремонт тепловой камеры по ул. Титова от Ж/д №2 Томской области Кожевниковского района с Кожевниково до Ж/д № 20 | | | 2021(СМР) | | | 90,0 | | | 0 | | | | 0 | | 90,0 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,076 км |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| Всего | | | 90,0 | | | 0 | | | | 0 | | 90,0 | | 0 | | |  |
| **1.2.3** | Капитальный ремонт Участка тепловой сети по адресу: Томская область Кожевниковский район от гаража детской школы искусств до дома детского творчества | | | 2021(СМР) | | | 120,909 | | | 0 | | | | 0 | | 120,909 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,070 км |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| **1.2.4** | Капитальный ремонт от тепловой камеры №20 до здания бывшей начальной школы №2 Томская область Кожевниковский район с. Кожевниково | | | 2021(СМР) | | | 95,0 | | | 0 | | | | 0 | | 95,0 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,055 км |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **1.2.5** | Капитальный ремонт тепловой сети от тепловой камеры №12 до жилого дома по адресу: Томская область с. Кожевниково ул. Комсомольская 83 | | | 2021(СМР) | | | 183,366 | | | 0 | | | | 0 | | 183,366 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,084 км |
| 2022 | | | 0 | | |  | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **1.2.6** | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Кожевниково ул. Комарова | | | 2021(СМР) | | | 9506,592 | | | 0 | | | | 8175,669 | | 1330,923 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 1ед |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **1.2.7** | Капитальный ремонт котельной Ювалинской СОШ., Томской области Кожевниковского района | | | 2021(СМР) | | | 1780,0 | | | 0 | | | | 1530,8 | | 249,2 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 1ед |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **1.2.8** | Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область с. Кожевниково пер. Дзержинского | | | 2021(СМР) | | | 8229,823 | | | 0 | | | | 7077,648 | | 1152,175 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 1 ед |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **1.2.9** | Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область с Кожевниково ПУ 31 | | | 2021(СМР) | | | 4600,0 | | | 0 | | | | 3956,0 | | 644,0 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 1ед |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **1.2.10** | Капитальный ремонт котельной СОШ №1 с. Кожевниково Томской области | | | 2021(СМР) | | | 6300,0 | | | 0 | | | | 5418,0 | | 882,0 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 1 ед. |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **1.3** | **Мероприятие 3** **Строительство и** **установка газовых котельных** | | | всего | | | 12000,0 | | | 0 | | | | 6020,0 | | 5980,0 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Количество ПСД 2 ед.  Ввод 2ед. |
| 2021 | | | 5000,0 | | | 0 | | | | 0 | | 5000,0 | | 0 | | | Разработано ПСД 2 ед. |
| 2022 | | | 3500,0 | | | 0 | | | | 3010,0 | | 490,0 | | 0 | | | 1 |
| 2023 | | | 3500,0 | | | 0 | | | | 3010,0 | | 490,0 | | 0 | | | 1 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| **13.1** | Строительство блочно – модульной газовой котельной по адресу Томская область с. Кожевниково ул. Красноармейская 36 | | | 2021(ПСД) | | | 2500,0 | | | 0 | | | | 0 | | 2500,0 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Разработано 1 ПСД |
| 2022 (СМР) | | | 3500,0 | | | 0 | | | | 3010,0 | | 490,0 | | 0 | | | ввод |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **1.3.2** | Строительство блочно - модульной газовой котельной по адресу Томская область с. Кожевниково ул. Кирова 44 | | | 2021(ПСД) | | | 2500,0 | | | 0 | | | | 0 | | 2500,0 | | 0 | | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Разработано1 ПСД |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023(СМР) | | | 3500,0 | | | 0 | | | | 3010,0 | | 490,0 | | 0 | | | ввод |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | | | **Всего** | | | **238924,4** | | | **0** | | | | **190127,0** | | **48797,5** | |  | | |  | |  |
| **2021** | | | **55743,17** | | | **0** | | | | **42280,95** | | **13462,22** | |  | | |  | |  |
| **2022** | | | **97016,78** | | | **0** | | | | **78980,73** | | **18036,05** | |  | | |  | |  |
| **2023** | | | **86164,45** | | | **0** | | | | **68865,22** | | **17299,23** | |  | | |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | |  | | |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | |  | | |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
| **Цель подпрограммы 2: Обустройство контейнерных площадок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Подпрограммы 2** Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | | **Мероприятие 1 Приобретение контейнеров** | | | **всего** | | | **3000,0** | | | **0** | | | | **0** | | **3000,0** | | |  |  | |  |
| 2021 | | | 1000,0 | | | 0 | | | | 0 | | 1000,0 | | |  |  | | 100 шт |
| 2022 | | | 1000,0 | | | 0 | | | | 0 | | 1000,0 | | |  |  | | 100 шт |
| 2023 | | | 1000,0 | | | 0 | | | | 0 | | 1000,0 | | |  |  | | 100 шт |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |  |  | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |  |  | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |  |  | | 0 |
| **2.2** | | **Мероприятие 2 Обустройство контейнерных площадок** | | | Всего | | | **3000,0** | | | **0** | | | | **0** | | **3000,0** | | |  |  | |  |
| 2021 | | | 1000,0 | | | 0 | | | | 0 | | 1000,0 | | |  |  | | 17 шт |
| 2022 | | | 1000,0 | | | 0 | | | | 0 | | 1000,0 | | |  |  | | 17 шт |
| 2023 | | | 1000,0 | | | 0 | | | | 0 | | 1000,0 | | |  |  | | 17 шт |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |  |  | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |  |  | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |  |  | | 0 |
|  | | Итого по подпрограммы 2 | | | **Всего** | | | **6000,0** | | | **0** | | | | **0** | | **6000,0** | | |  |  | |  |
| **2021** | | | **2000,0** | | | **0** | | | | **0** | | **2000,0** | | |  |  | |  |
| **2022** | | | **2000,0** | | | **0** | | | | **0** | | **2000,0** | | |  |  | |  |
| **2023** | | | **2000,0** | | | **0** | | | | **0** | | **2000,0** | | |  |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | |  |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | |  |  | |  |
| **2026** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | |  |  | |  |
|  | | **Цель подпрограммы3: Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1 подпрограммы 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бюджетном секторе по Кожевниковскому району** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | **Мероприятие 1.**  Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, тепловая изоляция трубопроводов и оборудование в зданиях, строениях и сооружениях | **всего** | | | 1200,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 1200,0 | | |  |  | |  |
| 2021 | | | 400,00 | | | 0 | | | 0 | | | | | 400 | | |  |  | |  |
| 2022 | | | 400,00 | | | 0 | | | 0 | | | | | 400 | | |  |  | |  |
| 2023 | | | 400,00 | | | 0 | | | 0 | | | | | 400 | | |  |  | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
| 3.2 | | **Мероприятие 2.**  Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы | всего | | | 600,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 600,0 | | |  |  | |  |
| 2021 | | | 200,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 200,0 | | |  |  | |  |
| 2022 | | | 200,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 200,0 | | |  |  | |  |
| 2023 | | | 200,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 200,0 | | |  |  | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
| 3.3 | | **Мероприятие3.**  Дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем: промывка и опрессовка системы отопления | всего | | | 150,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 150,0 | | |  |  | |  |
| 2021 | | | 50,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 50,0 | | |  |  | |  |
| 2022 | | | 50,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 50,0 | | |  |  | |  |
| 2023 | | | 50,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 50,0 | | |  |  | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | |  |
|  | | Итого по задаче 1 подпрограммы 3 | **всего** | | | **1950,0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **1950,0** | | |  |  | |  |
| **2021** | | | **650,0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **650,0** | | |  |  | |  |
| **2022** | | | **650,0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **650,0** | | |  |  | |  |
| **2023** | | | **650,0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **650,0** | | |  |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
| **2026** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
| **Цель подпрограммы 4: Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1 подпрограммы 4: Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятие 1.**  Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (Газгольдеры) | **2021** | | | **17129,5** | | | **0** | | | **16958,2** | | | | | **171,3** | | |  |  | |  |
| **2022** | | | **60200,0** | | | **0** | | | **59598,0** | | | | | **602,0** | | |  |  | |  |
| **2023** | | | **62496,0** | | | **0** | | | **61871,04** | | | | | **625,0** | | |  |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
| **2026** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
|  | | Итого по задаче 1 подпрограммы 4 | **всего** | | | **139825,5** | | | **0** | | | **138427,2** | | | | | **1398,3** | | |  |  | |  |
| **2021** | | | **17129,5** | | | **0** | | | **16958,2** | | | | | **171,3** | | |  |  | |  |
| **2022** | | | **60200,0** | | | **0** | | | **59598,0** | | | | | **602,0** | | |  |  | |  |
| **2023** | | | **62496,0** | | | **0** | | | **61871,0** | | | | | **625,0** | | |  |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
| **2026** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
|  | | **Итого по программе** | **Всего** | | | **386700,0** | | | **0** | | | **328554,2** | | | | | **58145,8** | | |  |  | |  |
|  | **2021** | | | **75522,7** | | | **0** | | | **59239,2** | | | | | **16283,5** | | |  |  | |  |
|  | **2022** | | | **159866,8** | | | **0** | | | **138578,7** | | | | | **21288,1** | | |  |  | |  |
|  | **2023** | | | **151310,4** | | | **0** | | | **130736,2** | | | | | **20574,2** | | |  |  | |  |
|  | **2024** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
|  | **2025** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |
|  | **2026** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |  |  | |  |