

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

# РЕШЕНИЕ

# 29.04.2021 № 34

**с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

Информация о ходе реализации муниципальной программы **«Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2014-2020 гг.»** за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», заслушав и обсудив информацию Елегечева В.Н., заместителя Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности Администрации Кожевниковского района о ходе реализации муниципальной программы **«Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2014-2020 гг.»** за 2020 год

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы **«Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2014-2020 гг.»** за 2020 год принять к сведению согласно приложению.

2. Органам местного самоуправления продолжить работу по реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» совместно с депутатами Думы Кожевниковского района.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района <http://kogadm.ru/>.

Председатель

Думы Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Глава Кожевниковского района А.А. Малолетко

Приложение

к решению Думы Кожевниковского района

от 29.04.2021 № 34

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программы** «**Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2014-2020 гг.**» **за 2020 год**

Муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры» была утверждена Постановлением Администрации Кожевниковского района 02.09.2014 г. № 503

Цель программы: обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района

**Задачи муниципальной программы:**

1. Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности

2.Обеспечение котельных в муниципальных образованиям Кожевниковского района резервными источниками энергосбережения.

В 2021 году Программа была переработана и стала включать следующие блоки

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.

ПОДПРОГРАММА 2 «Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы».

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы».

ПОДПРОГРАММА4 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.

За 2020 год в рамках муниципальной программы **«**Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района**»** были проведены следующие мероприятия:

* проведен капитальный ремонт сети водоснабжения на следующих объектах:
* с. Кожевниково ул. Титова (от ж/д № 11 до ул. Зелёная) – 223,656 тыс. рублей;
* с. Кожевниково ул. Чекулаева (от ул. Лесная до ж/д № 32) – 345,72 тыс. рублей;
* д. Новоуспенка, ул. Иркутская от д. № 18 до д. № 36 – 744,898 тыс. рублей;
* с. Вороново ул. Большая Подгорная (от перекрестка ул. Советская до перекрёстка ул. Уткина), ул. 2-ая Пятилетка (от перекрестка ул. Уткина до д. № 50 по ул. 2-ая Пятилетка) – 464,777 тыс. рублей;
* с. Вороново ул. Советская от д. № 25 до д. № 31 – 420,571 тыс. рублей.

**Всего израсходовано на ремонт сети водоснабжения - 2,200 млн. рублей.**

* проведен капитальный ремонт котельных на следующих объектах:
* с. Малиновка ул. Школьная 13 стр. 1 – 1 584, 641 тыс. рублей;
* с. Кожевниково ул. Красноармейская, 34Б (котельная «Красная горка» замена дымовой трубы) – 390,5 тыс. рублей;
* газовой котельной с. Кожевниково ул. Комарова – 1 195,1 тыс. рублей.

**Всего израсходовано на ремонт котельных – 3,170 млн. рублей.**

В рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021 год запланированы мероприятия:

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

* Капитальный ремонт участка водопровода расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Десятово ул. Советская - 513,120 тыс. руб.

**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ**

* Капитальный ремонт теплотрассы от № 6 (МАОУ Кожевниковская СОШ № 2) до № 6 стр. 1 (следственный комитет) по ул. Карла Маркса в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области – **338,922 тыс. руб.**
* Капитальный ремонт теплотрассы от № 10 (МКУ ДО»Кожевниковская ДШИ») до № 10а (МКОУ ДО «ДДТ») по ул. Ленина в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области – **368,266 тыс. руб.**
* Капитальный ремонт теплотрассы расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Школьная 13,б - **330,788 тыс. руб.**

**ТКО**

* Обустройство контейнерных площадок в Новопокровском, Староювалинском, Уртамском сельских поселениях – примерно 500,0 тыс. руб.

**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ**

* Подана заявка на разработку ПСД газораспределительные сети в с. Кожевниково общей протяженностью 29 км от станции СПХР(Системы приема, хранения и регазификации) – 27145,0 тыс.руб.

Заместитель Главы Кожевниковского района

по жилищно-коммунальному хозяйству,

строительству, общественной безопасности Елегечев В.Н.