**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706 |

 |

В соответствие с решением Думы Кожевниковского района от 25.12.2020 г. № 18 «О бюджете Кожевниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

* + - 1. Внести в постановление Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на (2018-2024 годы) следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на (2018-2024 годы), утвержденной указанным постановлением (далее- муниципальная программа):

1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 и 2 к настоящему постановлению;

2) приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава района А.А. Малолетко

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Кожевниковского районапо жилищно-коммунальному хозяйству строительству, общественной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Елегечев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.Начальник отдела правовой и кадровой работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Савельева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |  И.о начальника Управления финансов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Скаридова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Емельянова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

Ю.А. Колдаева

(38244)22-577

Приложение 1

к постановлению Администрации Кожевниковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы |  | Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы |
| Куратор Программы |  | Заместитель Главы Кожевниковского района, по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности |
| Заказчик Программы |  | Администрация МО «Кожевниковский район» |
| Исполнители Программы |  | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района, иные органы и организации (по согласованию) участвующие в реализации мероприятий МП  |
| Цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация Программы |  | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе |
| Цели Программы  |  | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Кожевниковский район» |
| Показатели цели Программы (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.Доля благоустроенных дворовых пространств на территории,% | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 |
| 2.Доля благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом)% | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,9 |
| Задачи Программы  |  | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кожевниковский район»;
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковский район»;
 |
| Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации МП) |  | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | **Задача 1**. **Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кожевниковский район»** |
|  | 1.1.Количество благоустроенных дворовых территорий в течение года, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1.2.Площадь благоустроенных дворовых территорий, тыс.кв.м. | 256,8 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | 1.3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, % | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | **Задача 2**. **Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковский район»** |
|  | 2.1.Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году), ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2.2.Площадь благоустроенных общественных территорий, м2 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Срок реализации Программы  |  | 2018-2024 года |
| Перечень подпрограмм Программы (при наличии) |  | нет |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | **Источники** | **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| федеральный бюджет (по согласованию) | **12024,68** | 1882,53628 | 2379,604 | 4144,912 | 3617,63 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | **699,25** | 385,57972 | 73,596 | 128,189 | 111,89 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | **694,75** | 11,34 | 12,328 | 474,789 | 196,29 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **всего по источникам** | **13418,68** | **2279,457** | **2465,53** | **4747,89** | **3925,81** | **0** | **0** | **0** |
| Организация управления Программы (подпрограммы Программы) | Реализацию муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы. Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы. Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют заказчик муниципальной программы, исполнители муниципальной программы, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

 Кожевниковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

**МО «Кожевниковский район»" «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп  | Наименование цели, задачи,  мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)  | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. рублей)  |  В том числе за счет средств  | Ответст-венные испол- нители  | Ожидаемый эффект (социально-экономический) |
| феде- ральногобюджета  | област-ного бюджета | местных бюджетов | внебюд-жетных источ- ников  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  | Цель муниципальной программы (подпрограммы):  |
| 1  | **Задача 1.** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кожевниковский район»; |
| 1.1 | **Мероприятие по задаче 1**  |
|  | **Итого:** | 2018 | 287,1435 | 232,05389 | 47,52911 | 7,560 |  |  |  |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий  | 2018   | 287,1435 | 232,05389 | 47,52911 | 7,560 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 1 |
|  | Итого: | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий  | 2019   | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 0 |
|  | Итого: | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий  | 2020   | 0  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 0 |
|  | Итого: | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий  | 2021   | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 1 |
|  | Итого: | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий  | 2022   | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 1 |
|  | Итого: | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство прилегающих дворовыхтерриторий  | 2023  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 1 |
|  | Итого: | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство прилегающих дворовыхтерриторий | 2024  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 1 |
|  | **Итого по** **задаче 1:**  | **всего**  | 287,1435 | 232,05389 | 47,52911 | 7,560 |  |  |  |
|  |  | **2018** | 287,1435 | 232,05389 | 47,52911 | 7,560 |  |  |  |
|  |  | **2019** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | **2020** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2  | **Задача 2** Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковский район» |
| 22 | **Мероприятия****по задаче 2** |  ВСЕГО  | 13131,54 | 11792,62 | 651,73 | 687,19 |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории  | 2018  | 1992,3135 | 1650,48239 | 338,05061 | 3,780 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | Увеличение в 2018-2024 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 0,7 %  |
|  | Итого  | 2019 | 2465,53 | 2379,604 | 73,596 | 12,328 |  |  |  |
|  | 1.Благоустройство общественной территории парка культуры и отдыха(1 этап) | 2019 | 2303,48 | 2223,318 | 68,643 | 11,51 |  |  |  |
|  | 2.Разработка дизайн проекта для реализации программы в 2020г. | 2019 | 45,0 | 43,43 | 1,341 | 0,225 |  |  |  |
|  | 3. Разработка проектно-сметной документации для реализации программы в 2020г | 2019 | 117,05 | 112,856 | 3,612 | 0,593 |  |  |  |
|  | **Благоустройство общественной территории**Итого**:** | 2020 | 4747,890 | 4144,912 | 128,189 | 474,789 |  |  |  |
|  | 1.Благоустройство(капитальный ремонт)парка культуры и отдыха(2 этап) | 2020 | 601,759 | 525,336 | 16,247 | 60,176 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | Увеличение в 2018-2024 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 100%  |
|  | 2.Благоустройство (капитальный ремонт)Районного Дома Культуры по ул. Гагарина 20 | 2020 | 3927,759 | 3428,937 | 106,046 | 392,776 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района | Увеличение в 2018-2024 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 100%  |
|  | 3.Разработка проектно – сметной документации для реализации программы в 2020 г. | 2020 | 218,373 | 190,639 | 5,896 | 21,838 |  |  |  |
|  | Итого: | 2021 | 3925,81 | 3617,63 | 111,89 | 196,29 |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории - Выполнение работ по благоустройству площади, расположенной возле районного Дома культуры по адресу: ул. Гагарина, 20 в с. Кожевниково, Кожевниковского района Томской области (этап 2, этап 3, этап 5) | 2021  | 3925,81 | 3617,63 | 111,89 | 196,29 |  | Администрация МО «Кожевниковский район»Администрация Кожевниковского района |  |
|  | Благоустройство общественной территории  | 2022  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории | 2023  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории | 2024  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Итого по** **задаче 2**  | **всего**  | 13131,54 | 11792,62 | 651,73 | 687,19 |  |  |  |
| 2018 | 1992,3135 | 1650,48239 | 338,05061 | 3,780 |  |  |  |
| 2019 | 2465,53 | 2379,604 | 73,596 | 12.328 |  |  |  |
| 2020 | 4747,890 | 4144,912 | 128,189 | 474,789 |  |  |  |
| 2021 | 3925,81 | 3617,63 | 111,89 | 196,29 |  |  |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе**  |  **всего** | **13418,68** | **12024,68** | **699,25** | **694,75** |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2279,457 | 1882,53628 | 385,57972 | 11,34 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2465,53 | 2379,604 | 73,596 | 12,328 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 4747,890 | 4144,912 | 128,189 | 474,789 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 3925,81 | 3617,63 | 111,89 | 196,29 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |