**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 10.11.2020 № 590 |

 |

В соответствие с решением Думы Кожевниковского района от 25.12.2020 г. № 18 «О бюджете Кожевниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

* + - 1. Внести в постановление Администрации Кожевниковского района от 10.11.2020 № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы, утвержденной указанным постановлением (далее- муниципальная программа):

1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1,2,3,4 и 5 к настоящему постановлению;

2) приложения 1,2,3,4,5 и 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава района А.А. Малолетко

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Кожевниковского районапо жилищно-коммунальному хозяйству строительству, общественной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Елегечев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.Начальник отдела правовой и кадровой работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Савельева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |  И.о начальника Управления финансов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Скаридова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Емельянова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

Ю.А. Колдаева

(38244)22-577

Приложение 1

 к постановлению Администрации

Кожевниковского района

 от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района

 на период 2021-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы |
| **Куратор МП**  | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности |
| **Заказчик МП**  | Администрация Кожевниковского района  |
| **Исполнители МП** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП**  | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе |
| **Цель МП**  | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе |
| **Показатели цели МП и их значение**  | Показатели | 2021год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. Снижение аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, % | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| 2. Доля охвата территории услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, % | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| 3. Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района, % | 20,6 | 26,2 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,5 |
| **Задачи МП**  | 1.Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры 2.Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе3. Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе 4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района |
| **Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значение (с детализацией по годам реализации)** | **Показатели** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Показатель 1 задачи 1**.Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, ед.  | 220 | 216 | 211 | 204 | 197 | 190 |
| **Показатель 1 задаче 2**Доля обустроенных контейнерных площадок по Кожевниковскому району, % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| **Показатель 1 к задаче3** Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, % | 74 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель 1 к задаче4** Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | 0 | 0 | 500 | 500 | 70 | 70 |
| **Сроки и этапы реализации МП**  | 2021-2026 годы |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы.Подпрограмма2.Создание и развитие инфраструктуры с обращением твердых коммунальных отходов в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годыПодпрограмма 3.Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021 – 2026 годыПодпрограмма 4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района. |
| **Объём и источники финансирования (тыс. руб.)** | источники | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 984,04 | 984,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 2584,04 | 2584,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Организация управления МП** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. |

Приложение 2

 к постановлению Администрации

Кожевниковского района

 от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 1** | Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы |
| **Куратор подпрограммы 1** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности |
| **Заказчик подпрограммы 1** | Администрация Кожевниковского района  |
| **Исполнители подпрограммы 1** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП**  | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе |
| **Цель подпрограммы 1** | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе |
| **Показатели цели подпрограммы 1 и их значение**  | **показатели** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, ед. | 220 | 216 | 211 | 204 | 197 | 190 |
| **Задачи подпрограммы 1** | Задача 1. Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности. |
| **Показатели задач подпрограммы 1 и их значение** | **показатели** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Показатель 1** Количество построенных, реконструированных (модернизированных),капитально отремонтированных объектов водоснабжения и теплоснабжения, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 1** | 2021-2026 годы |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб.** | источники | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 484,14 | 484,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 2084,14 | 2084,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 1** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. |

Приложение 3

 к постановлению Администрации

Кожевниковского района

 от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА2**

**«Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы».**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 2** | «Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы» |
| **Куратор подпрограммы 2** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности |
| **Заказчик подпрограммы 2** | Администрация Кожевниковского района  |
| **Исполнители подпрограммы 2** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация подпрограммы 2** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе |
| **Цель подпрограммы 2** | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кожевниковского района |
| **Показатели цели подпрограммы 2 и их значение**  | **показатели** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.Доля обустройства контейнерных площадок по Кожевниковскому району, % | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| **Задачи подпрограммы 2** | Задача 1. Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район |
| **Показатели задач подпрограммы 2 и их значение**  | **показатели** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Показатель 1** Количество созданных и обустроенных мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов ед. | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 2** | 2021-2026 годы |
| **Объём и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. руб.** | источники | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 499,9 | 499,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 499,9 | 499,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 2** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. |

Приложение 4

 к постановлению Администрации

Кожевниковского района

 от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе**

 **на период 2021-2026 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 3** | «Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы» |
| **Куратор подпрограммы 3** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности |
| **Заказчик подпрограммы 3** | Администрация Кожевниковского района  |
| **Исполнители подпрограммы 3** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП**  | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе |
| **Цель подпрограммы 3** | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе  |
| **Показатели Цели подпрограммы 3 и их значение**  | **Показатели** | **2021 год** | **2022 год** | **2023****год** | **2024 год** | **2025****год** | **2026****год** |
|  1.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, % | 74 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| **Задачи подпрограммы 3** | **Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.** |
| **Показатели задач подпрограммы 3 и их значение**  | **показатели** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления,%  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 3** | 2021-2026 годы |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб**. | источники | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 3** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. |

Приложение 5

 к постановлению Администрации

Кожевниковского района

 от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА 4**

**«Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 4** | «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2026 годы. |
| **Куратор подпрограммы 4** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности |
| **Заказчик подпрограммы 4** | Администрация Кожевниковского района  |
| **Исполнители подпрограммы 4** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП**  | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе |
| **Цель подпрограммы 4** | Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района |
| **Показатели цели подпрограммы 4 и их значение**  | **показатели** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | 0 | 0 | 500 | 500 | 70 | 70 |
| **Задачи подпрограммы 4** | Задача 1. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района. |
| **Показатели задач подпрограммы 4 и их значение** | **показатели** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Показатель 1** Протяженность построенных газовых сетей, км. | 0 | 14,5 | 14,5 | 3,0 | 1,5 | 0 |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 4** | 2021-2026 годы |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб.** | источники | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 4** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. |

Приложение 6

 к постановлению Администрации

Кожевниковского района

 от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение №2 к муниципальной программе

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы МО «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2021-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы  | Срок исполнения | Объём финансирования | В том числе за счет средств  | Ответственные исполнители  | Показатели результативности мероприятий |
| Федерального бюджета | Областного бюджета | Местных бюджетов | Внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель МП: Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе** |
| **Цель подпрограммы 1: Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе** |
| **Задача 1: Подпрограммы 1 Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности.**  |
| **1.1** | **Мероприятие 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения**  | всего | 539,57 | 0 | 440,29 | 99,28 | 0 |  | Количество разработанных ПСД -4ед.Ввод- |
| 2021 | 539,57 | 0 | 440,29 | 99,28 | 0 |  | ПСД-2Ввод – 0,85 кмУстановлено 4 ед. промывочных колодцев  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПСД-2Ввод-0,6км |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод – 0,4км Водозаборного сооружения 2шт. |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **1.1.1** | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Томской области  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района | Разработано 1 ПСД  |
| 2021(ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022(СМР)I этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод 0,4 км, |
| 2023(СМР) II этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод 0,4 км, |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.2** | Капитальный ремонт водопроводных систем с. Тека улицы Молодежной с улицей Садовая  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод \_\_\_\_ к м  |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.3** | Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Тека | 2021(ПСД) |  |  |  |  | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Разработано\_\_\_\_\_ ПСД |
| 2022 (СМР) |  |  |  |  | 0 | Ввод\_\_\_\_\_км |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.4** | Капитальный ремонт участка водопровода расположенного по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Десятово ул. ул. Советская  | ВСЕГО | 510,72 | 0 | 440,29 | 70,43 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод 0,08 к м  |
| 2021 (СМР) | 510,72 | 0 | 440,29 | 70,43 | 0 |
| 2022  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.5** | Капитальный ремонт участка водопровода по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Елгай ул. Школьная  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод 0,15 км  |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.6** | Установка промывочных колодцев: -д. Борзуновка ул. Молодежная -с. Малиновка ул. Верхняя -с. Чилино ул. Кустарная -с. Тека ул. Набережная  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод 4 ед. |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.7** | Устройство водозаборного сооружения с. Чилино Томской области Кожевниковского района  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022(ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработано 1 ПСД |
| 2023(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод 1 шт. |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.8** | Устройство водозаборного сооружения и части сетей водоснабжения с. Новоуспенка Томской области Кожевниковского района  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022(ПСД) |  |  |  |  |  | Разработано 1 ПСД |
| 2023(СМР) |  |  |  |  |  | Ввод 1шт. |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.9** | Проведение анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ и оплата налогов за сбросы в водные объекты  | Всего | 28,85 | 0 | 0 | 28,85 | 0 |  | Анализ проб 4 раза (в год) |
| 2021 | 28,85 | 0 | 0 | 28,85 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **1.2** | **Мероприятие 2** **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем теплоснабжения**  | Всего | 1544,57 | 0 | 1159,71 | 384,86 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселении  | Ввод 0,34 кмВвод 5 - ед |
| 2021 | 1544,57 | 0 | 1159,71 | 384,86 | 0 |  | Ввод \_\_\_\_ кмВвод \_\_\_\_ед. |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **1.2.1** | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Кожевниково по ул. Комарова 5 до жилого дома по ул.Комарова 5А | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод \_\_\_\_ км |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **1.2.2** | Капитальный ремонт тепловой камеры по ул. Титова от Ж/д №2 Томской области Кожевниковского района с Кожевниково до Ж/д № 20 | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод \_\_\_\_ км  |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **1.2.3** | Капитальный ремонт теплотрассы от № 10 (МКУ ДО«Кожевниковская ДШИ») до № 10а (МКОУ ДО «ДДТ») по ул. Ленина в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | ВСЕГО | 367,15 | 0 | 316,52 | 50,63 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод 0,084 км (в 2-х трубном исполнении)  |
| 2021(СМР) | 367,15 | 0 | 316,52 | 50,63 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **1.2.4** | Капитальный ремонт теплотрассы от № 6 (МАОУ Кожевниковская СОШ № 2) до № 6 стр. 1(следственный комитет) по ул. Карла Маркса в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области  | ВСЕГО | 337,97 | 0 | 291,36 | 46,61 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод 0,08 км (в 2-х трубном исполнении) |
| 2021(СМР) | 337,97 | 0 | 291,36 | 46,61 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.5** | Капитальный ремонт тепловой сети от тепловой камеры №12 до жилого дома по адресу: Томская область с. Кожевниково ул. Комсомольская 83  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений  | Ввод­\_\_\_ км  |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.6** | Капитальный ремонт теплотрассы расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Школьная 13,Б  | ВСЕГО | 328,63 | 0 | 283,31 | 45,32 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений  | Ввод 0,066 км (в 2-х трубном исполнении) |
| 2021(СМР) | 328,63 | 0 | 283,31 | 45,32 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.7** | Капитальный ремонт котельной Ювалинской СОШ., Томской области Кожевниковского района  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод \_\_\_ед |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.8** | Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область с. Кожевниково пер. Дзержинского  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод \_ ед |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.9** | Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область с Кожевниково ПУ 31 | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод 1ед |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.10** | Капитальный ремонт котельной СОШ №1 с. Кожевниково Томской области  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Ввод 1 ед. |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.11** | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Кожевниково ул. Комарова  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений  | Ввод \_ед |
| 2021(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.12** | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | ВСЕГО | 311,47 | 0 | 268,52 | 42,95 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений |  |
| 2021 | 311,47 | 0 | 268,52 | 42,95 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **1.2.13** | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | ВСЕГО | 199,35 | 0 | 0 | 199,35 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений |  |
| 2021 | 199,35 | 0 | 0 | 199,35 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **1.3** | **Мероприятие 3** **Строительство и** **установка газовых котельных**  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Количество ПСД \_\_ед.Ввод \_\_ед. |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработано ПСД \_ ед. |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **13.1** | Строительство блочно – модульной газовой котельной по адресу Томская область с. Кожевниково ул. Красноармейская 36 | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Разработано \_\_ПСД |
| 2021(ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.2** | Строительство блочно - модульной газовой котельной по адресу Томская область с. Кожевниково ул. Кирова 44 | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | Разработано\_\_\_ ПСД |
| 2021(ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **Всего** | **2084,14** | **0** | **1600,0** | **484,14** | 0 |  |  |
| **2021** | **2084,14** | **0** | **1600,0** | **484,14** | 0 |  |  |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |  |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |  |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |  |
| **2025** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Цель подпрограммы 2: Обустройство контейнерных площадок** |
| **Задача 1: Подпрограммы 2** Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район |
| **2.1** | **Мероприятие 1 Приобретение контейнеров**  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **2.2** | **Мероприятие 2 Обустройство контейнерных площадок** | **Всего** | **499,90** | **0** | **0** | **499,90** |  |  |  |
| 2021 | 499,90 | 0 | 0 | 499,90 |  |  | 22 шт. |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограммы 2 | **Всего** | **499,90** | **0** | **0** | **499,90** |  |  |  |
| **2021** | 499,90 | 0 | 0 | 499,90 |  |  |  |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2025** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Цель подпрограммы3: Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе.** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бюджетном секторе по Кожевниковскому району** |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, тепловая изоляция трубопроводов и оборудование в зданиях, строениях и сооружениях | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3 | **Мероприятие3.** Дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем: промывка и опрессовка системы отопления | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 подпрограммы 3 | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2025** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Цель подпрограммы 4: Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 4: Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.** |
|  | **Мероприятие 1.** Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (Газгольдеры) | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2025** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 подпрограммы 4 | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2025** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Итого по программе** | **Всего** | **2584,04** | **0** | **1600,0** | **984,04** |  |  |  |
|  | **2021** | **2584,04** | **0** | **1600,0** | **984,04** |  |  |  |
|  | **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **2025** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |