

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | О внесении изменений в постановление  Администрации Кожевниковского района от 10.11.2020 № 590 | |

В соответствие с решением Думы Кожевниковского района от 25.12.2020 г. № 18 «О бюджете Кожевниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

* + - 1. Внести в постановление Администрации Кожевниковского района от 10.11.2020 № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы, утвержденной указанным постановлением (далее- муниципальная программа):

1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1,2,3,4 и 5 к настоящему постановлению;

2) приложения 1,2,3,4,5 и 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава района А.А. Малолетко

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Кожевниковского района  по жилищно-коммунальному хозяйству  строительству, общественной безопасности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Елегечев  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.  Начальник отдела правовой  и кадровой работы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Савельева  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. | И.о начальника Управления финансов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Скаридова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.  Начальник отдела экономического  анализа и прогнозирования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Емельянова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

Ю.А. Колдаева

(38244)22-577

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района

на период 2021-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор МП** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик МП** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители МП** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель МП** | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели МП и их значение** | Показатели | | | | | 2021  год | | | 2022  год | | 2023  год | | 2024  год | | | 2025  год | | | 2026  год | |
| 1. Снижение аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, % | | | | | 1,0 | | | 1,8 | | 2,3 | | 3,3 | | | 3,4 | | | 3,6 | |
| 2. Доля охвата территории услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, % | | | | | 20 | | | 30 | | 50 | | 70 | | | 90 | | | 100 | |
| 3. Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления, % | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 4. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района, % | | | | | 20,6 | | | 26,2 | | 31,9 | | 32,4 | | | 32,9 | | | 33,5 | |
| **Задачи МП** | 1.Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры  2.Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе  3. Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе  4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значение (с детализацией по годам реализации)** | **Показатели** | | **2021** | | | | **2022** | | | **2023** | | **2024** | | | **2025** | | | | **2026** | |
| **Показатель 1 задачи 1**.  Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, ед. | | 220 | | | | 216 | | | 211 | | 204 | | | 197 | | | | 190 | |
| **Показатель 1 задаче 2**  Доля обустроенных контейнерных площадок по Кожевниковскому району, % | | 5 | | | | 10 | | | 20 | | 30 | | | 40 | | | 50 | | |
| **Показатель 1 к задаче3**  Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, % | | | 74 | | | 90 | | | 90 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| **Показатель 1 к задаче4**  Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | | | 0 | | | 0 | | | 500 | | 500 | | | 70 | | | 70 | | |
| **Сроки и этапы реализации МП** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы.  Подпрограмма2.Создание и развитие инфраструктуры с обращением твердых коммунальных отходов в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы  Подпрограмма 3.Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021 – 2026 годы  Подпрограмма 4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования (тыс. руб.)** | источники | всего | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1600,0 | | | 1600,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | 984,04 | | | 984,04 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | 2584,04 | | | 2584,04 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления МП** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 1** | Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор подпрограммы 1** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 1** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 1** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1** | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели подпрограммы 1 и их значение** | **показатели** | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | |
| 1. Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, ед. | 220 | | | 216 | | 211 | | 204 | | | | 197 | | | 190 | | |
| **Задачи подпрограммы 1** | Задача 1. Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 1 и их значение** | **показатели** | **2021** | | **2022** | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | |
| **Показатель 1**  Количество построенных, реконструированных (модернизированных),капитально отремонтированных объектов водоснабжения и теплоснабжения, ед. | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 1** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб.** | источники | | всего | | 2021 | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 1600,0 | | 1600,0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | | 484,14 | | 484,14 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | | 2084,14 | | 2084,14 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 1** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА2**

**«Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы».**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 2** | «Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор подпрограммы 2** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 2** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 2** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация подпрограммы 2** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 2** | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели подпрограммы 2 и их значение** | **показатели** | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | |
| 1.Доля обустройства контейнерных площадок по Кожевниковскому району, % | 20 | | | 30 | | 50 | | 70 | | | | 90 | | | 100 | | |
| **Задачи подпрограммы 2** | Задача 1. Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 2 и их значение** | **показатели** | **2021** | | **2022** | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | |
| **Показатель 1**  Количество созданных и обустроенных мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов ед. | 17 | | 17 | | | | 17 | | | 34 | | | 34 | | | 34 | |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 2** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. руб.** | источники | | всего | | 2021 | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | | 499,9 | | 499,9 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | | 499,9 | | 499,9 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 2** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе**

**на период 2021-2026 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 3** | «Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор подпрограммы 3** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 3** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 3** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 3** | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели Цели подпрограммы 3 и их значение** | **Показатели** | **2021 год** | **2022 год** | | **2023**  **год** | | **2024 год** | | **2025**  **год** | | | **2026**  **год** | | |
| 1.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, % | 74 | 90 | | 90 | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| **Задачи подпрограммы 3** | **Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 3 и их значение** | **показатели** | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | |
| 1.Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления,% | 0,2 | 0,3 | | 0,4 | | 0,5 | | | 0,6 | | | 0,7 | |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 3** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб**. | источники | всего | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 3** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА 4**

**«Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 4** | «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2026 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор подпрограммы 4** | Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 4** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 4** | Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 4** | Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели подпрограммы 4 и их значение** | **показатели** | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | |
| 1. Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | 0 | | | 0 | | 500 | | 500 | | | | 70 | | | 70 | | |
| **Задачи подпрограммы 4** | Задача 1. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 4 и их значение** | **показатели** | **2021** | | **2022** | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | |
| **Показатель 1**  Протяженность построенных газовых сетей, км. | 0 | | 14,5 | | | | 14,5 | | | 3,0 | | | 1,5 | | | 0 | |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 4** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объём и источники финансирования тыс. руб.** | источники | | всего | | 2021 | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| Федеральный бюджет(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Районный бюджет | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Бюджеты поселений(по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Организация управления подпрограммы 4** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение №2 к муниципальной программе

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы МО «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2021-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | | Срок исполнения | | | Объём финансирования | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результативности мероприятий | |
| Федерального бюджета | | | | Областного бюджета | | | Местных бюджетов | Внебюджетных источников | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| **Цель МП: Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1: Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Подпрограммы 1 Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Мероприятие 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения** | | | всего | | | 539,57 | | | 0 | 440,29 | | | | 99,28 | | | 0 |  | | Количество разработанных ПСД -4ед.  Ввод- |
| 2021 | | | 539,57 | | | 0 | 440,29 | | | | 99,28 | | | 0 |  | | ПСД-2  Ввод – 0,85 км  Установлено 4 ед. промывочных колодцев |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | ПСД-2  Ввод-0,6км |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | Ввод – 0,4км  Водозаборного сооружения 2шт. |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | |  |
| **1.1.1** | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Томской области | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района | | Разработано 1 ПСД |
| 2021(ПСД) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2022(СМР)I этап | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Ввод 0,4 км, |
| 2023(СМР) II этап | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Ввод 0,4 км, |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **1.1.2** | Капитальный ремонт водопроводных систем с. Тека  улицы Молодежной с улицей Садовая | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод \_\_\_\_ к м |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **1.1.3** | Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Тека | | | 2021(ПСД) | | |  | | |  |  | | | |  | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Разработано\_\_\_\_\_ ПСД |
| 2022 (СМР) | | |  | | |  |  | | | |  | | | 0 | Ввод\_\_\_\_\_км |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **1.1.4** | Капитальный ремонт участка водопровода расположенного по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Десятово ул. ул. Советская | | | ВСЕГО | | | 510,72 | | | 0 | 440,29 | | | | 70,43 | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,08 к м |
| 2021 (СМР) | | | 510,72 | | | 0 | 440,29 | | | | 70,43 | | | 0 |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **1.1.5** | Капитальный ремонт участка водопровода по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Елгай ул. Школьная | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,15 км |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **1.1.6** | Установка промывочных колодцев:  -д. Борзуновка ул. Молодежная  -с. Малиновка ул. Верхняя  -с. Чилино ул. Кустарная  -с. Тека ул. Набережная | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 4 ед. |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **1.1.7** | Устройство водозаборного сооружения с. Чилино Томской области Кожевниковского района | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | 0 |
| 2021 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2022(ПСД) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Разработано 1 ПСД |
| 2023(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Ввод 1 шт. |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **1.1.8** | Устройство водозаборного сооружения и части сетей водоснабжения с. Новоуспенка Томской области Кожевниковского района | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | 0 |
| 2021 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2022(ПСД) | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | Разработано 1 ПСД |
| 2023(СМР) | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | Ввод 1шт. |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 20026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **1.1.9** | Проведение анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ и оплата налогов за сбросы в водные объекты | | | Всего | | | 28,85 | | | 0 | 0 | | | | 28,85 | | | 0 |  | | Анализ проб 4 раза (в год) |
| 2021 | | | 28,85 | | | 0 | 0 | | | | 28,85 | | | 0 | 4 |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  |
| **1.2** | **Мероприятие 2**  **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем теплоснабжения** | | | Всего | | | 1544,57 | | | 0 | 1159,71 | | | | 384,86 | | | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселении | | Ввод 0,34 км  Ввод 5 - ед |
| 2021 | | | 1544,57 | | | 0 | 1159,71 | | | | 384,86 | | | 0 |  | | Ввод \_\_\_\_ км  Ввод \_\_\_\_ед. |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| **1.2.1** | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Кожевниково по ул. Комарова 5 до жилого дома по ул.Комарова 5А | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | Ввод \_\_\_\_ км |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | 0 |
| **1.2.2** | Капитальный ремонт тепловой камеры по ул. Титова от Ж/д №2 Томской области Кожевниковского района с Кожевниково до Ж/д № 20 | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод \_\_\_\_ км |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| **1.2.3** | Капитальный ремонт теплотрассы от № 10 (МКУ ДО«Кожевниковская ДШИ») до № 10а (МКОУ ДО «ДДТ») по ул. Ленина в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | | | ВСЕГО | | | 367,15 | | | 0 | 316,52 | | | | 50,63 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,084 км (в 2-х трубном исполнении) |
| 2021(СМР) | | | 367,15 | | | 0 | 316,52 | | | | 50,63 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| **1.2.4** | Капитальный ремонт теплотрассы от № 6 (МАОУ Кожевниковская СОШ № 2) до № 6 стр. 1(следственный комитет) по ул. Карла Маркса в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | | | ВСЕГО | | | 337,97 | | | 0 | 291,36 | | | | 46,61 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,08 км (в 2-х трубном исполнении) |
| 2021(СМР) | | | 337,97 | | | 0 | 291,36 | | | | 46,61 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.2.5** | Капитальный ремонт тепловой сети от тепловой камеры №12 до жилого дома по адресу: Томская область с. Кожевниково ул. Комсомольская 83 | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод­\_\_\_ км |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | |  | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.2.6** | Капитальный ремонт теплотрассы расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Школьная 13,Б | | | ВСЕГО | | | 328,63 | | | 0 | 283,31 | | | | 45,32 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 0,066 км (в 2-х трубном исполнении) |
| 2021(СМР) | | | 328,63 | | | 0 | 283,31 | | | | 45,32 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.2.7** | Капитальный ремонт котельной Ювалинской СОШ., Томской области Кожевниковского района | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод \_\_\_ед |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.2.8** | Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область с. Кожевниково пер. Дзержинского | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод \_ ед |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.2.9** | Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область с Кожевниково ПУ 31 | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 1ед |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.2.10** | Капитальный ремонт котельной СОШ №1 с. Кожевниково Томской области | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод 1 ед. |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.2.11** | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу: Томская область Кожевниковский район с. Кожевниково ул. Комарова | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Ввод \_ед |
| 2021(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.2.12** | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | | | ВСЕГО | | | 311,47 | | | 0 | 268,52 | | | | 42,95 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | |  |
| 2021 | | | 311,47 | | | 0 | 268,52 | | | | 42,95 | | 0 | |  |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| **1.2.13** | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | | | ВСЕГО | | | 199,35 | | | 0 | 0 | | | | 199,35 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | |  |
| 2021 | | | 199,35 | | | 0 | 0 | | | | 199,35 | | 0 | |  |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2026 | | |  | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| **1.3** | **Мероприятие 3** **Строительство и** **установка газовых котельных** | | | всего | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Количество ПСД \_\_ед.  Ввод \_\_ед. |
| 2021 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Разработано ПСД \_ ед. |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 1 |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 1 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |
| **13.1** | Строительство блочно – модульной газовой котельной по адресу Томская область с. Кожевниково ул. Красноармейская 36 | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Разработано \_\_ПСД |
| 2021(ПСД) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 (СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | ввод |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.3.2** | Строительство блочно - модульной газовой котельной по адресу Томская область с. Кожевниково ул. Кирова 44 | | | ВСЕГО | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений | | Разработано\_\_\_ ПСД |
| 2021(ПСД) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023(СМР) | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | ввод |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | | | **Всего** | | | **2084,14** | | | **0** | **1600,0** | | | | **484,14** | | 0 | |  | |  |
| **2021** | | | **2084,14** | | | **0** | **1600,0** | | | | **484,14** | | 0 | |  | |  |
| **2022** | | | **0** | | | **0** | **0** | | | | **0** | | 0 | |  | |  |
| **2023** | | | **0** | | | **0** | **0** | | | | **0** | | 0 | |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | **0** | | | | **0** | | 0 | |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | **0** | | | | **0** | | 0 | |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |  | |  |
| **Цель подпрограммы 2: Обустройство контейнерных площадок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Подпрограммы 2** Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | | **Мероприятие 1 Приобретение контейнеров** | | | **всего** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | **0** | |  |  | |  |
| 2021 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2022 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| **2.2** | | **Мероприятие 2 Обустройство контейнерных площадок** | | | **Всего** | | | **499,90** | | **0** | | | | **0** | | **499,90** | |  |  | |  |
| 2021 | | | 499,90 | | 0 | | | | 0 | | 499,90 | |  |  | | 22 шт. |
| 2022 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2023 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2024 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
| 2026 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |  |  | | 0 |
|  | | Итого по подпрограммы 2 | | | **Всего** | | | **499,90** | | **0** | | | | **0** | | **499,90** | |  |  | |  |
| **2021** | | | 499,90 | | 0 | | | | 0 | | 499,90 | |  |  | |  |
| **2022** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | **0** | |  |  | |  |
| **2023** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | **0** | |  |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | **0** | |  |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | **0** | |  |  | |  |
| **2026** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | **0** | |  |  | |  |
|  | | **Цель подпрограммы3: Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1 подпрограммы 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бюджетном секторе по Кожевниковскому району** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | **Мероприятие 1.**  Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, тепловая изоляция трубопроводов и оборудование в зданиях, строениях и сооружениях | **всего** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2021 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 3.2 | | **Мероприятие 2.**  Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы | **всего** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2021 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 3.3 | | **Мероприятие3.**  Дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем: промывка и опрессовка системы отопления | **всего** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2021 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2022 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2023 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2024 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2025 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
| 2026 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  |  | |  |
|  | | Итого по задаче 1 подпрограммы 3 | **всего** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2021** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2022** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2023** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2026** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **Цель подпрограммы 4: Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1 подпрограммы 4: Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятие 1.**  Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (Газгольдеры) | **Всего** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2021** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2022** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2023** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2026** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
|  | | Итого по задаче 1 подпрограммы 4 | **всего** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2021** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2022** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2023** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2024** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2025** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
| **2026** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
|  | | **Итого по программе** | **Всего** | | | **2584,04** | | | **0** | | | **1600,0** | | | | **984,04** | |  |  | |  |
|  | **2021** | | | **2584,04** | | | **0** | | | **1600,0** | | | | **984,04** | |  |  | |  |
|  | **2022** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
|  | **2023** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
|  | **2024** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
|  | **2025** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |
|  | **2026** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |  | |  |