# **Герб 2**

ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

# **РЕШЕНИЕ**

# **24.11.2022 № 149**

# **с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

Об исполнении решения Думы Кожевниковского района

от 24.02.2022 г. № 99 «Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Кожевниковского района»

В соответствии с Положением об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы Кожевниковского района, утвержденного решением Думы Кожевниковского района от 30.07.2015 г. № 400, рассмотрев информацию представленную Администрацией Кожевниковского района о ходе выполнения решения Думы Кожевниковского района от 24.02.2022 г. № 99

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию Администрации Кожевниковского района о ходе выполнения предложений избирателей кандидатам на муниципальных выборах 13 сентября 2022 года согласно приложению и продолжить работу по исполнению наказов в полном объеме.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы

Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Глава Кожевниковского района В.В. Кучер

Приложение

к решению Думы Кожевниковского района

от 24.11.2022 № 149

**Перечень**

**наказов избирателей, поставленных кандидатам в период предвыборной кампании**

**на муниципальных выборах Кожевниковского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание предложения** | **Сумма затрат (тыс.руб.)** | **Сроки выполнения** | **Финансовое обеспечение (тыс.руб.)** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |  |
|  | **Округ № 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт торговых мест на торговой площади в старой части с.Кожевниково |  | **2022** |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н., Кожевниковское СП** | **исполнено** |
| 2. | Установка площадки ГТО с.Кожевниково |  | **2022** | **447,500**  |  |  |  |  | **Тузиков А.А.****Юркин С.В.** | **исполнено** |
| 3. | Организация регулярных автобусных рейсов (перевозка пассажиров) |  |  |  |  |  |  |  | **Емельянова Т.А.** | **на контроле,** **в работе** |
| 4 | Утепление теплотрассы по адресу: с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, д. 6 |  | **2022** | **\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.** | **исполнено,****работы выполнены СТЭ** |
|  | **Округ № 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство и благоустройство стоянки в районе КСОШ №1 |  | **2022** | **1805,712** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.** | **исполнено** |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона: ул. Гагарина (560 м от пешеходного перехода по ул. Гагарина № 36 в сторону трассы Мельниково-Кожевниково-Изовка) в с. Кожевниково |  | **2022** | **3184,045** |  |  |  |  | **Иванов А.В.****Елегечев В.Н.** | **исполнено** |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги: ул. Российская (мкр. "Коммунальный" от ж/д №54 до конца) в с. Кожевниково |  | **2022** | **851,589** |  |  |  |  | **Иванов А.В.****Елегечев В.Н.** | **исполнено** |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Юбилейная в с.Кожевниково |  | **2022** | **1086,43** |  |  |  |  | **Иванов А.В.****Елегечев В.Н.** | **исполнено** |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Молодежная в с.Кожевниково |  | **2022** | **———** |  |  |  |  | **Иванов А.В.****Елегечев В.Н.** | **не исполнено ввиду отсутствия средств,** **в работе** **2023-2024 г.г.** |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги: пер. Подгорный в с.Кожевниково |  | **2022** | **606,102** |  |  |  |  | **Иванов А.В.****Елегечев В.Н.** | **исполнено** |
| 11 | Установка дорожного знака «Ограничение движение» на время проведения Ярмарки выходного дня |  | **2022** | **\_\_\_\_\_** |  |  |  |  | **Кучер В.В.** | **исполнено** |
|  | **Округ № 3**(Чилинское, Вороновское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка станции водоочистки с.Батурино |  |  |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Паршина Г.В.** | **Заявка в Департаменте ЖКХ на 2023**  |
| 13 | Ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона: ул. 2 Пятилетка (от ул. Карла Маркса до ул. Уткина) в с. Вороново |  | **2022** | **3047,893** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Прокопенко С.Н.** | **исполнено** |
| 14 | Ремонт участка автомобильной дороги из ГПС: ул. Коммунистическая (от начала до ж/д № 35 ) в с.Батурино |  | **2022** | **1615,218** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Паршина Г.В.** | **исполнено** |
| 15 | Ремонт участка автомобильной дороги из ГПС: ул. Октябрьская (от начала до ж/д № 9 ) в с. Батурино |  | **2022** | **1615,218** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Паршина Г.В.** | **исполнено** |
| 16 | Установка площадки ГТО в с.Базой |  | **2022** | **447,500** |  |  |  |  | **Тузиков А.А.****Юркин С.В.****Паршина Г.В.** | **исполнено** |
| 17 | Организация регулярных автобусных рейсов (перевозка пассажиров) |  |  |  |  |  |  |  | **Емельянова Т.А.** | **на контроле,** **в работе** |
| 18 | Организация работ по укреплению берега ул. Советская (под угрозой дом и спуск к реке) в с. Батурино |  |  |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н., Паршина Г.В.** | **В работе,** **2024** |
| 19 | Организация устойчивой сотовой связи в д. Волкодаевка. |  |  |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.,** **Прокопенко С.Н.** | **В работе,** **2023** |
| 20 | Ремонт фасада здания МКОУК КМЦСК «Вороновский сельский Дом Культуры» |  | **2022** | **2200,0** |  |  |  |  | **Юркин С.В.** | **исполнено** |
|  | **Округ № 4** (Песочнодубровское, Староювалинское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона: ул. Советская (от ж/д. № 58 до «Переулок от ул. Советской до ул. Молодежной») с.Хмелевка |  | **2022** | **2934,086** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Архипова Т.В.** | **исполнено** |
| 22 | Ремонт участка автомобильной дороги: ул. Новая (от ж/д № 71 до ул. Центральной), д.Муллова  |  | **2022** | **1700,385** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Степанов В.Н.** | **исполнено** |
| 23 | Ремонт участка автомобильной дороги: ул. Центральная (от н/з №21 до ж/д №39) д.Муллова  |  | **2022** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Степанов В.Н.** | **исполнено** |
| 24 | Организация регулярных автобусных рейсов (перевозка пассажиров) |  |  |  |  |  |  |  | **Емельянова Т.А.** | **на контроле,** **в работе** |
| 25 | Организация регулярной сотовой связи в с. Аптала, с. Хмелевка, с. Елгай |  |  |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н., Архипова Т.В.** | **в работе, 2023-2024** |
| 26 | Организация регулярной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  | **Юркин С.В.** | **в работе** |
| 26 | Установка локального водоочистительного комплекса в д. Аптала  |  |  |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н., Архипова Т.В.** | **Заявка в Департаменте ЖКХ**  |
|  | **Округ № 5** (Уртамское, Малиновское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка станции водоочистки с.Тека |  |  |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Абрамова Н.И.** | **Заявка в Департаменте ЖКХ**  |
| 28 | Ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона: ул. Молодежная (от ж/д №4/2 до ж/д № 10/2) в с. Новосергеевка  |  | **2022** |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Абрамова Н.И.** | **В работе 2024г.****Не исполнено в связи с проведением ремонта в 2018г. Условия Департамента по субвенции – ремонт 1 раз в 5 лет.** |
| 29 | Ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона: ул. Кирова (от ж/д № 46/2 до ж/д № 71) в с. Малиновка |  | **2022** | **1497,457** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Абрамова Н.И.** | **исполнено** |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги из ГПС: переулок "От ул. Молодежная 11 до ул. Садовая 18", с. Тека  |  | **2022** | **202,822** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Абрамова Н.И.** | **исполнено** |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Зеленая в с.Уртам |  | **2022** | **1069,625** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Левкина Е.А.** | **исполнено** |
| 32 | Ремонт участка автомобильной дороги: ул.Береговая (от з/у № 26 до ж/д № 12) в с.Уртам |  | **2022** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Левкина Е.А.** | **исполнено** |
| 33 | Ремонт участка автомобильной дороги: ул.Почтовая (от ж/д №1а до ж/д №2) в с.Уртам |  | **2022** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Левкина Е.А.** | **исполнено** |
| 34 | Реконструкция водопроводных сетей – станция водоочистки сУртам |  | **2022-2025** |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.****Левкина Е.А.** | **В работе** |
| 35 | Ремонт дома культуры с.Уртам |  | **2022** | **1995,340** |  |  |  |  | **Юркин С.В.** | **исполнено** |
| 36 | Организация регулярных автобусных рейсов (перевозка пассажиров) |  |  |  |  |  |  |  | **Емельянова Т.А.** | **на контроле,** **в работе** |
| 37 | Организация регулярной медицинской помощи в с. Уртам, с. Новосергеевка |  |  |  |  |  |  |  | **Юркин С.В.** | **на контроле,** **в работе** |
|  | **Округ № 6** (Новопокровское, Киреевск, Астраханцево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих опор ЛЭП в с.Аркадьево |  | **2022** | **———-****———-** |  |  |  |  | **Аникин А.П.,****Елегечев В.Н.,****Изотов А.В.** | **исполнено, за счет средств****организации** **«Электросети»** |
| 38 | Ремонт автомобильной дороги из асфальтобетона "Подъезд к с. Новопокровка" (271 м. от а/д Мельниково-Кожевниково-Изовка)  |  | **2022** | **1530,611** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.,****Изотов А.В.** | **исполнено** |
| 39 | Ремонт автомобильной дороги из асфальтобетона: пер.Пионерский (от ул.Октябрьской до ул.Дорожной) в д. Аркадьево |  | **2022** | **1447,980** |  |  |  |  | **Елегечев В.Н.,****Изотов А.В.** | **исполнено** |
| 40 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Комсомольская в с. Киреевск |  | **2022** |  |  |  |  |  | **Иванов А.В.****Елегечев В.Н.** | **не исполнено ввиду отсутствия средств,** **в работе** **2023-2024 г.г** |
| 41 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Красноармейская в с. Киреевск |  | **2022** |  |  |  |  |  | **Иванов А.В.****Елегечев В.Н.** | **не исполнено ввиду отсутствия средств,** **в работе** **2023-2024 г.г** |
| 42 | Организация регулярных автобусных рейсов (перевозка пассажиров) |  |  |  |  |  |  |  | **Емельянова Т.А.** | **на контроле,** **в работе** |
| 43 | Газификация с. Сафроновки  |  |  |  |  |  |  |  | **Елегечев В.Н., Изотов А.В.** | **В работе 2023** |
|  | **Общее:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Возобновление и работа программы «Стартующий бизнес» |  |  |  |  |  |  |  | **Емельянова Т.А.** | **В работе 2023**  |
|  | всего |  | **30 наказов** | **26129,726** |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО из 44 наказов избирателей, поступивших депутатам Думы Кожевниковского района, в период избирательной кампании, в 2022 году запланировано 30 наказов (что составляет 68%). Из 30 исполнено в 2022 году 26 наказов (86%), на их реализацию привлечено из различных источников бюджета и истрачено 26 млн. 129 тыс. 726 рублей. По оставшимся наказам прорабатываются управленческие решения в 2023-2024 годах, Вопросы исполнения на контроле.