

ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

 Решение

# 28.09.2023 с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области № 219

#

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закон от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы», заслушав и обсудив информацию Первого заместителя Главы Кожевниковского района Елегечева В.Н. о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2023 год

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2023 год принять к сведению.

2. Органам местного самоуправления продолжить работу по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района <http://kogadm.ru/>.

Председатель

Думы Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Глава Кожевниковского района В.В. Кучер

 Приложение № 1

 к решению Думы

Кожевниковского района

 от 28.09.2023 № 2019

**Реализация программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

В 2022 году по итогам рейтингового голосования проведенного в 2021г. победила территория «Автомобильная парковка КСОШ № 1» по ул. Гагарина в селе Кожевниково набрав 1692 голоса. Подрядчиком выступила организация Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (Директор - Забоенков Олег Валерьевич).

**Цена Контракта составила 1 805 712 рублей.**

Напомним, что в 2022 году прошло голосование по данной программе и по итогам рейтингового голосования признана победителем территория СКВЕР «Вечный огонь» в с. Кожевниково количество голосов за данную территорию составило: 1 726.

Проект будет реализовываться в 2 этапа.

 I Этап в 2023 году

II «Этап» 2024 году

I ЭТАП реализация: В настоящее время Подрядная организация ООО «ПРОФИ» Приступила к выполнению работ по данной территории, с организацией заключен контракт на сумму 7 042 472 рубля 97копеек.

Ф.б- 6 489,64 т.р

О.б – 200,71т.р

М.б – 352,12 т.р

**Сроки окончания выполнения работ**: до 01.09.2023г.

В период первого этапа запланированы работы по разбору, демонтажу покрытия и ограждения обелиска, укладка тротуарной плитки, керамогранита подиума обелиска, монтажу нового ограждения, устройства кабельных линий для освещения сквера, устройству клумб и мест для парковки.

На данный момент ведутся демонтажные работы, установка бортовых камней и.т.д.,

К работам II этапа отнесены работы по устройству сквера. А именно устройство тротуаров, установка лавочек, столбов освещения.

В 2023 году голосование по отбору территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы» прошло по двум объектам:

По итогам рейтингового голосования победителем стал Дизайн проект «Благоустройство общественной территории Сквер «Вечный огонь» Вариант 2 и набрал 1827 голосов.

Благоустройство территории Стадиона в селе Уртам, также признана победителем и набрала 989 голосов.